Visión del Producto y Product Goal

Plataforma Integrada con SAP Business One

Definición del problema organizacional, los usuarios, el valor esperado, el estado futuro del producto y el objetivo de largo plazo que orientará el Product Backlog.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Producto | Plataforma Integrada con SAP Business One |
| Responsable | Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 15 de septiembre de 2026 |

Propósito del documento: establecer una visión compartida para consolidar la plataforma como producto interno de Grupo Gómez Hermanos. La visión y el Product Goal deberán ser validados por el Scrum Team, el Product Owner designado y el representante de la organización.

# 1 Contexto y problema que resuelve

Grupo Gómez Hermanos dispone de una plataforma web modular como base funcional. El proyecto consolidará las seis capacidades priorizadas y ordenará su relación con los procesos internos y con SAP Business One.

Situación actual  Procesos, herramientas y formas de trabajo utilizadas actualmente.

Los procesos seleccionados se ejecutan mediante una combinación de SAP Business One, correos electrónicos, planillas Excel y controles manuales. Los usuarios consultan clientes, productos, stock y documentos en SAP, mientras las solicitudes, aprobaciones, observaciones y evidencias pueden quedar distribuidas en canales separados. Existe una plataforma web modular en Django con capacidades funcionales y un ambiente de demostración con datos ficticios. El proyecto debe consolidar, documentar, integrar y validar los seis módulos comprometidos.

Problema central  Dificultad principal que el producto debe resolver.

La organización no dispone todavía de un canal interno único y consolidado para ejecutar y seguir de principio a fin los procesos seleccionados. La dependencia de consultas directas en SAP, junto con correos, planillas y seguimiento manual, dificulta conocer el estado, el responsable y el historial de cada caso. La integración debe respetar las autorizaciones, la seguridad y el licenciamiento de SAP Business One, manteniendo al ERP como fuente oficial de la información comercial, logística y contable.

Consecuencias  Efectos operacionales, de control y de continuidad.

Aumentan los tiempos de respuesta y el trabajo destinado a buscar, conciliar o volver a ingresar información. Se generan riesgos de datos incompletos, registros duplicados, pérdida de evidencias y decisiones sin un historial común. La organización mantiene una carga innecesaria de consultas sobre SAP y depende del conocimiento individual para dar seguimiento a solicitudes, operaciones comerciales y casos de posventa.

# 2 Usuarios y áreas involucradas

Los siguientes grupos utilizarán la plataforma, entregarán información, tomarán decisiones o recibirán resultados de los procesos gestionados.

| Usuario o área | Necesidad principal | Uso esperado | Beneficio esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vendedores y área Comercial | Consultar información y gestionar cotizaciones, órdenes y solicitudes sin cambiar entre varios medios. | Buscar clientes y productos, crear documentos y revisar estados. | Menor tiempo de gestión y mayor claridad sobre cada operación. | Alta |
| Jefaturas y grupos autorizadores | Contar con antecedentes completos para aprobar, rechazar o solicitar correcciones. | Revisar pendientes, registrar decisiones y controlar excepciones. | Decisiones trazables y menor acumulación de solicitudes. | Alta |
| Área de Posventa | Centralizar devoluciones, cambios, servicio técnico, faltantes y evidencias. | Crear, revisar y seguir casos hasta su cierre, con comprobantes QR. | Coordinación ordenada con vendedores, clientes, bodega y proveedores. | Alta |
| TI, administración SAP y Seguridad | Controlar accesos, integraciones, errores, configuraciones y uso autorizado de SAP. | Administrar permisos, revisar registros y apoyar la continuidad del servicio. | Mayor control técnico y menor exposición de credenciales o datos. | Alta |
| Finanzas, Contabilidad, Logística y Bodega | Recibir información confiable sobre documentos, autorizaciones y estados relacionados. | Consultar resultados y participar en validaciones o etapas del flujo. | Menos reprocesos y mejor coordinación entre áreas. | Media alta |
| Clientes, proveedores y transportistas | Tener una gestión coordinada de casos posteriores a la venta. | Participar indirectamente mediante antecedentes, evidencias, recepción y comprobantes. | Solicitudes más claras, menor repetición de información y seguimiento oportuno. | Media |

# 3 Valor organizacional esperado

El valor del producto se evaluará mediante cambios observables en la operación, la trazabilidad, la calidad de la información y el uso controlado de los recursos tecnológicos.

| Dimensión | Valor esperado | Indicador sugerido | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia operativa | Centralizar los flujos seleccionados y reducir traspasos manuales entre SAP, correo y Excel. | Tiempo promedio y cantidad de pasos manuales por proceso. | Timestamps de la plataforma, mapa de procesos e informe de pruebas. |
| Trazabilidad y control | Registrar solicitante, responsable, fecha, estado, decisión, comentario y acción ejecutada. | Porcentaje de casos con historial completo y responsable identificable. | Historiales de estado, registros de auditoría y reportes del sistema. |
| Calidad de la información | Aplicar validaciones y reutilizar datos oficiales para disminuir omisiones, duplicidad y correcciones. | Cantidad de rechazos o incidencias causadas por datos incompletos o duplicados. | Registro de incidencias, formularios validados y pruebas de aceptación. |
| Experiencia de usuario | Entregar pantallas y pendientes según el rol, con información comprensible para cada usuario. | Tasa de tareas completadas y satisfacción en pruebas de aceptación. | Actas de validación, observación directa y encuesta breve a usuarios. |
| Ahorro o uso de recursos | Disminuir consultas rutinarias directas en SAP y el uso paralelo de correos y planillas. | Consultas trasladadas a la plataforma y sesiones directas de SAP requeridas. | Registros de uso, revisión de accesos SAP y comparación del proceso actual. |
| Capacidad de crecimiento | Mantener una base modular que permita agregar áreas, perfiles y procesos sin rediseñar el núcleo. | Nuevos perfiles o flujos incorporados con cambios acotados. | Product Backlog, arquitectura, control de cambios y pruebas de regresión. |

# 4 Estado futuro del producto

Escenario futuro  Funcionamiento esperado cuando el producto se encuentre consolidado.

Los usuarios ingresarán a un portal interno y verán funciones, pendientes y datos de acuerdo con su rol, área, cargo y permisos asignados. Las solicitudes, autorizaciones, operaciones comerciales y casos de posventa avanzarán mediante estados definidos. Cada decisión conservará su responsable, fecha, observación, evidencia y resultado. La plataforma consultará información oficial mediante interfaces controladas y enviará a SAP únicamente las operaciones autorizadas. SAP Business One continuará como sistema oficial y la plataforma concentrará la gestión interna y la trazabilidad. La organización podrá revisar indicadores, incidencias e historial sin depender de conversaciones aisladas o planillas paralelas.

Evolución esperada  Capacidades que podrán incorporarse de forma progresiva.

Incorporar nuevos perfiles y áreas de GGH sobre el mismo modelo de usuarios, cargos, permisos y grupos autorizadores. Añadir reportería e indicadores operacionales, paneles de gestión y nuevas automatizaciones según las prioridades del Product Backlog. Integrar otros procesos existentes, como tickets, comisiones o guías pendientes, cuando exista capacidad, validación organizacional y autorización técnica o contractual.

# 5 Declaración de visión del producto

La visión se construye a partir de los usuarios, su necesidad principal, la capacidad esencial del producto y el valor que lo diferencia de la situación actual.

| Para | Los usuarios y áreas de Grupo Gómez Hermanos que intervienen en solicitudes, autorizaciones, ventas, posventa, soporte y control. |
| --- | --- |
| Que necesitan | Centralizar los procesos seleccionados y consultar información confiable sin depender de correos, planillas ni accesos directos innecesarios a SAP. |
| El producto | La Plataforma Integrada con SAP Business One, una aplicación web interna y modular. |
| Permite | Gestionar solicitudes, operaciones comerciales y casos de posventa con roles, autorizaciones, notificaciones, evidencias y trazabilidad verificable. |
| A diferencia de | La situación actual, que distribuye el trabajo entre SAP Business One, correos, Excel y seguimientos manuales. |
| Nuestro producto | Concentra los flujos internos en un solo entorno, mantiene a SAP como fuente oficial y controla el acceso a datos y operaciones. |
| Visión consolidada | La Plataforma Integrada GGH será el canal interno para gestionar y dar seguimiento a los procesos seleccionados de la organización. Los usuarios accederán según sus responsabilidades, las decisiones quedarán registradas y las áreas podrán conocer el estado de cada solicitud u operación. La plataforma complementará SAP Business One mediante una integración controlada y autorizada. Esto reducirá la dependencia de correos, planillas y consultas rutinarias directas al ERP, mejorará la trazabilidad y permitirá incorporar gradualmente nuevas áreas y procesos. |

# 6 Product Goal

El Product Goal describe el estado futuro del producto que servirá como objetivo de largo plazo para el Scrum Team. Debe ser único, comprensible, orientado al valor y suficientemente estable para guiar la evolución del Product Backlog.

Objetivo de largo plazo  Resultado organizacional que debe alcanzarse mediante el producto, sin enumerar tareas ni tecnologías.

Consolidar la plataforma como el canal interno de gestión para los procesos seleccionados de GGH, con información centralizada, acceso por roles y trazabilidad completa. La plataforma deberá disminuir la dependencia de correos, planillas y consultas directas rutinarias en SAP, sin reemplazar al ERP ni modificar sus datos fuera de las interfaces autorizadas.

Usuarios beneficiados  Usuarios y áreas que recibirán el valor principal del producto.

Vendedores, solicitantes, autorizadores, jefaturas, Posventa y usuarios de las áreas Comercial, Finanzas, Contabilidad, Logística, Bodega y TI. La Gerencia y los actores externos relacionados con posventa recibirán información o resultados según su participación y autorización.

Resultado observable  Condición que permitirá reconocer que el objetivo fue alcanzado.

Los seis módulos comprometidos operan de forma integrada y cumplen sus criterios de aceptación prioritarios. Todos los casos gestionados registran usuario, fecha, estado, responsable, decisión y acción, y las pruebas de acceso confirman las restricciones por rol. Las consultas y operaciones vinculadas a SAP utilizan interfaces controladas, registran sus resultados y pueden demostrarse con el ambiente real autorizado o con servicios simulados.

Horizonte y condiciones  Plazo orientativo, dependencias, restricciones o condiciones relevantes.

La consolidación inicial se realizará dentro de las 18 semanas del Proyecto APT y su evolución posterior se administrará mediante el Product Backlog. La conexión real dependerá del acceso al ambiente SAP, las autorizaciones de acceso indirecto y la validación del partner o responsable de la organización. Cuando esos servicios no estén disponibles, el equipo utilizará datos ficticios y simuladores sin exponer credenciales, direcciones internas ni información empresarial.

# 7 Declaración final del Product Goal

La declaración final reúne el producto, sus usuarios beneficiados, el resultado organizacional buscado y las condiciones que deben mantenerse durante su evolución.

Product Goal aprobado  Declaración única que orientará el Product Backlog.

Consolidar la Plataforma Integrada GGH como el canal interno para que las áreas participantes gestionen y den seguimiento a solicitudes, operaciones comerciales y casos de posventa con roles, autorizaciones y trazabilidad verificable, reduciendo la dependencia de correos, planillas y consultas directas a SAP Business One, que se mantendrá como fuente oficial mediante una integración controlada y autorizada.

# 8 Indicadores de avance hacia el Product Goal

| Indicador | Línea base | Resultado esperado | Fuente | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casos con trazabilidad completa | Medir al inicio; actualmente el seguimiento está distribuido. | 100% de los casos gestionados registra usuario, fecha, estado, responsable y acción. | Historiales, auditoría y reportes del sistema. | Cada sprint y mensual |
| Tiempo promedio de ciclo | Medir el flujo actual de cada proceso priorizado. | Reducción inicial de al menos 20% en los flujos validados. | Timestamps, muestra del proceso actual y pruebas de usuario. | Por sprint y al cierre |
| Cumplimiento de criterios de aceptación | No aplica antes de ejecutar las pruebas. | Al menos 90% de los criterios prioritarios y 100% de los críticos aprobados. | Informe de pruebas y actas de Sprint Review. | Cada sprint |
| Control de acceso por roles | Medir en la primera prueba de permisos. | 100% de las pruebas de permisos aprobadas y cero accesos críticos no autorizados. | Matriz de permisos y pruebas de seguridad. | Cada cambio de roles y versión |
| Uso del canal integrado | El proceso actual combina SAP, correo, Excel y controles manuales. | Al menos 80% de los casos piloto completados sin registro paralelo manual. | Registros de uso, pruebas de aceptación y entrevistas. | Mensual y validación final |

Las metas porcentuales son iniciales. El equipo deberá confirmarlas o ajustarlas cuando mida la línea base de cada proceso junto con los usuarios de GGH.

# 9 Alineación inicial con el producto GGH

La siguiente matriz relaciona la visión y el Product Goal con las seis capacidades comprometidas, sin impedir que el producto incorpore nuevas funciones en el futuro.

| Capacidad del producto | Aporte a la visión | Aporte al Product Goal | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios roles y permisos | Entrega acceso diferenciado y seguro a la plataforma. | Permite que cada área gestione sus funciones con responsabilidades definidas. | Capacidad transversal; incluye usuario, área, cargo, permisos directos y grupos autorizadores. |
| Solicitudes y autorizaciones | Sustituye el seguimiento disperso por un flujo visible de creación, revisión y respuesta. | Centraliza estados, comentarios, responsables, correcciones y envío autorizado a SAP. | El sistema ya contempla solicitudes de códigos y colas compartidas de autorización. |
| Gestión comercial | Acerca a los usuarios la consulta de clientes y productos y la gestión de documentos comerciales. | Reduce consultas directas rutinarias y mantiene el vínculo controlado con SAP. | Incluye cotizaciones, órdenes de venta, aprobación, rechazo, resultado y error de SAP. |
| Notificaciones y trazabilidad | Mantiene informados a solicitantes, autorizadores y responsables. | Hace visible el avance y conserva el historial de decisiones y acciones. | Es transversal a los demás módulos y usa notificaciones persistentes por usuario. |
| Integración con SAP Business One | Conserva a SAP como fuente oficial y evita conexiones o escrituras no controladas. | Permite consultar y transferir información mediante interfaces autorizadas. | Lecturas por API sobre SAP HANA y escrituras por Service Layer; usa simuladores cuando no existe acceso real. |
| Gestión de Posventa | Ordena la coordinación posterior a la venta y conserva antecedentes del caso. | Permite seguir devoluciones, cambios, servicio técnico y faltantes hasta su cierre. | Incluye evidencias, autorización, rechazo, estados, notificaciones, comprobante QR y exportación. |

# 10 Lista de verificación

☒  La visión explica el problema y el valor organizacional, no solamente la solución técnica.

☒  Los usuarios y áreas beneficiadas están identificados.

☒  El estado futuro es coherente con la realidad de Grupo Gómez Hermanos.

☒  El Product Goal expresa un único objetivo de largo plazo.

☒  El Product Goal puede orientar y ordenar el Product Backlog.

☒  Los resultados esperados pueden observarse o medirse.

☒  SAP Business One se mantiene como fuente oficial cuando corresponda.

☒  La visión permite evolución futura sin prometer funciones no acordadas.