# Alcance funcional detallado

Plataforma Integrada con SAP Business One

| Organización | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Producto | Plataforma Integrada con SAP Business One |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 16/09/2026 |
| Responsable | Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López |
| Estado | En revisión |

Propósito

Definir las funciones comprometidas de los seis módulos, sus criterios de aceptación, dependencias, exclusiones y límites para orientar el Product Backlog y controlar los cambios de alcance.

# 1. Resumen y criterios de alcance

Objetivo del documento

Establecer el límite funcional del producto que se desarrollará para Grupo Gómez Hermanos. El documento define las funciones comprometidas de cada módulo, la forma de validarlas, sus dependencias y aquello que requerirá control de cambios antes de incorporarse al Product Backlog vigente.

Resultado esperado del producto

La plataforma web permitirá que los usuarios autorizados gestionen solicitudes, aprobaciones, operaciones comerciales y casos de posventa en un entorno centralizado. Cada proceso conservará sus responsables, estados, fechas y acciones. SAP Business One continuará como fuente oficial y se utilizará mediante interfaces controladas y autorizadas.

## Criterios para decidir el alcance

| Criterio | Pregunta de validación | Decisión / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Valor organizacional | ¿Qué necesidad del negocio resuelve? | Centralizar procesos, reducir tareas manuales y mejorar la trazabilidad sin reemplazar SAP Business One. |
| Usuario beneficiado | ¿Quién utiliza o recibe el resultado? | Personal de Comercial, Posventa, jefaturas, autorizadores, TI, Finanzas, Contabilidad, Logística y Bodega; clientes y proveedores reciben resultados indirectos. |
| Dependencia | ¿Qué datos, roles, módulos o sistemas requiere? | Requiere usuarios y permisos, catálogos, datos maestros, PostgreSQL, notificaciones y acceso autorizado o simulado a SAP Business One. |
| Factibilidad | ¿Puede implementarse con los accesos y ambientes disponibles? | El desarrollo web es viable con Django y PostgreSQL. La integración real queda condicionada a ambientes, credenciales y licencias; la simulación permite validar los flujos. |
| Trazabilidad | ¿Qué evento, estado y responsable deben quedar registrados? | Se registrarán creación, envío, corrección, aprobación, rechazo, cambio de estado, respuesta de SAP, usuario responsable, fecha y observación. |
| Aceptación | ¿Cómo se comprobará que funciona correctamente? | Cada función tendrá criterios de aceptación y pruebas funcionales, de permisos, integración y manejo de errores antes de cumplir la Definition of Done. |

## Convenciones de esta plantilla

| Marca | Uso |
| --- | --- |
| IN | Funcionalidad incluida y comprometida en el alcance aprobado. |
| OUT | Funcionalidad excluida explícitamente del alcance actual. |
| COND | Incluida solo si se cumple una dependencia o condición indicada. |
| FUT | Mejora candidata para una etapa posterior; no constituye compromiso actual. |

Supuestos generales

La organización validará las reglas de negocio y designará usuarios para las revisiones. SAP Business One conservará los datos oficiales. Las pruebas y demostraciones usarán información ficticia o sanitizada. La conexión real dependerá de accesos indirectos, ambientes y licencias autorizadas. Si no están disponibles, se emplearán servicios simulados. El producto será una aplicación web y los seis módulos formarán parte del alcance funcional comprometido.

# 2. Vista consolidada de los seis módulos

Esta matriz resume las funciones comprometidas y sus responsables de desarrollo.

| Módulo | Propósito funcional | Alcance / condición | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Usuarios, roles y permisos | Controlar acceso, perfiles, áreas, cargos, roles y autorizadores. | IN | Matías y Alexssander |
| 2. Solicitudes y autorizaciones | Gestionar solicitudes, revisión, correcciones, decisiones y estados. | IN | Millaray y Matías |
| 3. Comercial, cotizaciones y ventas | Consultar datos y gestionar cotizaciones y solicitudes de órdenes de venta. | IN | Alexssander y Millaray |
| 4. Notificaciones y trazabilidad | Informar eventos y conservar historial de acciones, estados y pendientes. | IN | Millaray y Matías |
| 5. Integración SAP Business One | Consultar información y enviar documentos autorizados en los flujos definidos. | COND para conexión real; IN mediante simulación | Alexssander y Matías |
| 6. Gestión de Posventa | Gestionar devoluciones, cambios, servicio técnico y faltantes hasta su cierre. | IN | Millaray y Alexssander |

## Resumen de fronteras funcionales

| Tema | Incluido | Excluido o limitado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios y acceso | Autenticación, perfiles, áreas, cargos, roles, permisos y grupos autorizadores. | Autoregistro público, biometría, Active Directory y SSO. | El acceso se otorgará por necesidad funcional y mínimo privilegio. |
| Flujos y aprobaciones | Creación, corrección, autorización, rechazo, estados, comentarios y responsables de los flujos seleccionados. | Motor genérico de procesos y flujos no aprobados en este alcance. | Cada nuevo flujo requerirá historia, reglas y criterios de aceptación. |
| Datos y reportes | Consultas operacionales, historial, filtros y exportación de Posventa a Excel. | Data warehouse, inteligencia de negocios y reportería corporativa avanzada. | SAP conservará los datos oficiales; la plataforma mantendrá sus propios registros de gestión. |
| Integraciones | Lecturas controladas de productos, clientes y stock; envío autorizado de documentos definidos. | Escritura directa en SAP HANA, modificación del núcleo del ERP o cobertura de todas las transacciones SAP. | La conexión real depende de accesos y licencias; habrá simuladores para pruebas. |
| Operación y soporte | Aplicación web, control de errores, evidencias, pruebas, documentación y demostración controlada. | Aplicación móvil nativa, WMS completo, soporte 24/7 y operación productiva sin validación previa. | La puesta en producción requerirá evaluación técnica, contractual y operativa de GGH. |

# 3. Módulo 1 — Gestión de usuarios, roles y permisos

Base transversal: los demás módulos dependen de una asignación de acceso correcta.

| Dueño funcional | Administración de TI y responsable de seguridad de acceso de GGH |
| --- | --- |
| Usuarios | Administradores, usuarios internos, jefaturas y grupos autorizadores |
| Resultado | Cada usuario podrá ingresar y acceder únicamente a las funciones y datos permitidos por su perfil. |

## Funciones incluidas y criterios de aceptación

| ID | Funcionalidad | Marca | Prioridad | Aceptación | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USR-01 | Inicio y cierre de sesión | IN | Alta | Credenciales válidas permiten ingresar y el cierre invalida la sesión. | Cuenta activa y servicio de autenticación |
| USR-02 | Administración de perfiles | IN | Alta | Un administrador crea, modifica, activa o desactiva perfiles y los cambios quedan guardados. | Permiso de administración de usuarios |
| USR-03 | Administración de áreas y cargos | IN | Media | Las áreas y cargos pueden mantenerse y asignarse a los usuarios. | Catálogos organizacionales validados |
| USR-04 | Configuración de roles y permisos | IN | Alta | Una acción permitida se ejecuta y una acción no autorizada se bloquea. | Matriz de roles y permisos |
| USR-05 | Configuración de grupos autorizadores | IN | Alta | El grupo asignado recibe y puede resolver las solicitudes correspondientes. | Usuarios activos y reglas de enrutamiento |
| USR-06 | Restricción de funciones por usuario | IN | Alta | El usuario visualiza y ejecuta solo las funciones autorizadas por sus permisos efectivos. | Roles, área, cargo y permisos directos |

## Reglas, límites y excepciones del módulo

| Tipo | Definición | Impacto / responsable |
| --- | --- | --- |
| Regla de negocio | Todo usuario deberá estar activo y operar con el mínimo privilegio necesario; los permisos efectivos se calcularán desde roles, área, cargo y autorizaciones directas. | Administración de TI y equipo de desarrollo |
| Límite funcional | No incluye autorregistro público, autenticación biométrica, Active Directory ni inicio de sesión único corporativo. | Product Owner y responsable de TI |
| Excepción | Un permiso directo y temporal solo podrá asignarse por un administrador y deberá quedar trazado. | Administrador de la plataforma |
| Dato requerido | Nombre, usuario, correo, estado, área, cargo, roles, permisos y grupos autorizadores. | Responsable funcional y administración |

Pendiente de validación: Validar con GGH la matriz inicial de permisos, los administradores responsables y la política de contraseñas antes de cerrar las historias del módulo.

# 4. Módulo 2 — Solicitudes y autorizaciones

Flujo principal para crear, revisar, corregir, autorizar y dar seguimiento a solicitudes.

| Dueño funcional | Jefaturas y responsables de los procesos solicitados |
| --- | --- |
| Usuarios | Solicitantes, autorizadores, jefaturas y administradores |
| Resultado | Cada solicitud avanzará por estados definidos y conservará decisiones, responsables, comentarios y fechas. |

## Funciones incluidas y criterios de aceptación

| ID | Funcionalidad | Marca | Prioridad | Aceptación | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOL-01 | Creación de solicitud | IN | Alta | El usuario registra una solicitud válida y obtiene un identificador y estado inicial. | Usuario autenticado y formulario definido |
| SOL-02 | Registro de información del producto | IN | Alta | Los campos obligatorios del producto se validan antes del envío. | Catálogos y reglas de datos |
| SOL-03 | Envío al autorizador | IN | Alta | La solicitud llega al grupo autorizador correspondiente y queda pendiente. | Grupos autorizadores y enrutamiento |
| SOL-04 | Aprobación, rechazo o solicitud de corrección | IN | Alta | El autorizador puede aprobar, rechazar o devolver a corrección; rechazo y corrección exigen motivo. | Permisos y estado pendiente |
| SOL-05 | Comentarios y responsables | IN | Media | Los comentarios, autores y fechas pueden consultarse en el caso. | Usuario autenticado y trazabilidad |
| SOL-06 | Historial de cambios de estado | IN | Alta | Cada transición conserva estado anterior, nuevo estado, usuario y fecha. | Servicio de trazabilidad |
| SOL-07 | Notificación al solicitante | IN | Alta | El solicitante recibe un aviso por cada decisión o corrección requerida. | Módulo de notificaciones |
| SOL-08 | Envío a SAP o simulación del envío | COND | Alta | Una solicitud aprobada genera un envío real o simulado y registra respuesta o error. | Módulo SAP, acceso autorizado o simulador |

## Reglas, límites y excepciones del módulo

| Tipo | Definición | Impacto / responsable |
| --- | --- | --- |
| Regla de negocio | Solo el grupo autorizador asignado podrá resolver la solicitud; el rechazo o la devolución requerirá una observación. | Jefaturas, autorizadores y equipo de desarrollo |
| Límite funcional | Se implementarán los tipos de solicitud aprobados en el Product Backlog; no se construirá un motor genérico de procesos. | Product Owner y responsables funcionales |
| Excepción | Si SAP no está disponible, la solicitud autorizada conservará su estado y quedará pendiente de reintento o simulación. | Responsable técnico e integración |
| Dato requerido | Tipo, solicitante, datos del producto, grupo, estado, comentarios, fechas, responsables y adjuntos definidos. | Responsable funcional |

Pendiente de validación: Validar los campos obligatorios, las rutas de autorización, los responsables y los tiempos esperados de atención para cada tipo de solicitud.

# 5. Módulo 3 — Gestión comercial, cotizaciones y órdenes de venta

Centraliza consultas y el proceso previo a la creación o registro de documentos comerciales.

| Dueño funcional | Jefatura Comercial |
| --- | --- |
| Usuarios | Vendedores, autorizadores comerciales, jefaturas y administración |
| Resultado | Las cotizaciones y solicitudes de venta podrán prepararse, aprobarse y seguirse hasta registrar su resultado en SAP. |

## Funciones incluidas y criterios de aceptación

| ID | Funcionalidad | Marca | Prioridad | Aceptación | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM-01 | Consulta de productos y clientes | IN | Alta | El usuario encuentra productos y clientes mediante criterios válidos y visualiza datos autorizados. | API SAP o simulador y permisos |
| COM-02 | Creación de cotización | IN | Alta | La cotización guarda cliente, productos, cantidades, precios y estado. | Catálogos comerciales |
| COM-03 | Solicitud de orden de venta | IN | Alta | La solicitud de venta se crea desde información válida y queda pendiente de revisión. | Cotización o datos comerciales completos |
| COM-04 | Revisión y autorización | IN | Alta | El autorizador aprueba o rechaza y la decisión queda registrada. | Grupos autorizadores y permisos |
| COM-05 | Consulta de estado | IN | Alta | El usuario consulta el estado vigente y la última acción del documento. | Trazabilidad comercial |
| COM-06 | Registro del número de documento SAP | COND | Alta | La respuesta real o simulada registra el número de documento asociado. | Service Layer o simulador |
| COM-07 | Trazabilidad del proceso comercial | IN | Alta | El historial muestra creación, revisión, decisión, envío, respuesta y responsable. | Notificaciones y trazabilidad |

## Reglas, límites y excepciones del módulo

| Tipo | Definición | Impacto / responsable |
| --- | --- | --- |
| Regla de negocio | Solo los documentos aprobados podrán enviarse a SAP; los datos comerciales oficiales se consultarán desde el ERP. | Jefatura Comercial y responsable SAP |
| Límite funcional | No incluye facturación, pagos, contabilidad ni modificación de datos maestros de SAP Business One. | Product Owner y Jefatura Comercial |
| Excepción | Si SAP no responde, el documento conservará su información y quedará con error o pendiente de reintento. | Responsable técnico |
| Dato requerido | Cliente, vendedor, productos, cantidades, precios, condiciones, impuestos aplicables, estado y referencias SAP. | Responsable funcional Comercial |

Pendiente de validación: Validar listas de precios, impuestos, condiciones comerciales, documentos que requieren autorización y campos que SAP devolverá.

# 6. Módulo 4 — Notificaciones y trazabilidad

Componente transversal para visibilidad, control de pendientes y auditoría operativa.

| Dueño funcional | Responsables funcionales y administración de la plataforma |
| --- | --- |
| Usuarios | Solicitantes, autorizadores, jefaturas y usuarios con tareas pendientes |
| Resultado | Los eventos relevantes generarán avisos y un historial consultable de estados, usuarios y acciones. |

## Funciones incluidas y criterios de aceptación

| ID | Funcionalidad | Marca | Prioridad | Aceptación | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT-01 | Notificaciones dentro de la plataforma | IN | Alta | Un evento configurado genera una notificación para los destinatarios definidos. | Usuarios, eventos y reglas de destinatarios |
| NOT-02 | Alertas de solicitudes pendientes | IN | Alta | Los autorizadores visualizan solicitudes pendientes que les corresponden. | Grupos autorizadores |
| NOT-03 | Avisos de aprobación y rechazo | IN | Alta | Solicitante y responsables reciben el resultado de aprobación o rechazo. | Eventos de los módulos 2, 3 y 6 |
| NOT-04 | Registro de usuario, fecha y acción | IN | Alta | Cada acción trazada conserva usuario, fecha, tipo de evento y objeto relacionado. | Identidad de usuario y auditoría |
| NOT-05 | Historial de estados | IN | Alta | El historial presenta estados en orden cronológico sin edición ordinaria. | Servicios de trazabilidad |
| NOT-06 | Visualización de actividades pendientes | IN | Media | El usuario consulta sus actividades pendientes según rol y módulo. | Permisos y estados abiertos |

## Reglas, límites y excepciones del módulo

| Tipo | Definición | Impacto / responsable |
| --- | --- | --- |
| Regla de negocio | Las notificaciones se originarán en eventos de negocio y se dirigirán solo a usuarios relacionados con el proceso. | Responsables funcionales y equipo de desarrollo |
| Límite funcional | El alcance contempla avisos dentro de la plataforma; no incluye SMS, WhatsApp ni notificaciones móviles nativas. | Product Owner |
| Excepción | Un fallo al generar un aviso no revertirá la operación principal; se registrará el error para reintento. | Responsable técnico |
| Dato requerido | Destinatario, categoría, módulo, objeto relacionado, evento, estado, fecha, lectura y enlace autorizado. | Equipo de desarrollo |

Pendiente de validación: Validar la matriz de eventos y destinatarios, el periodo de conservación del historial y los permisos para consultar o exportar trazabilidad.

# 7. Módulo 5 — Integración con SAP Business One

Componente técnico que respalda consultas y envíos de los flujos seleccionados.

| Dueño funcional | Administración de TI y responsable de SAP Business One |
| --- | --- |
| Usuarios | Usuarios de los módulos integrados, administradores y soporte técnico |
| Resultado | La plataforma consultará y enviará información mediante interfaces controladas, registrando respuestas y errores. |

## Funciones incluidas y criterios de aceptación

| ID | Funcionalidad | Marca | Prioridad | Aceptación | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAP-01 | Consulta de productos | COND | Alta | La plataforma devuelve productos autorizados desde SAP o desde el simulador definido. | API de lectura, credenciales o simulador |
| SAP-02 | Consulta de clientes | COND | Alta | La búsqueda devuelve clientes autorizados y sus datos requeridos. | API de lectura, credenciales o simulador |
| SAP-03 | Consulta de stock | COND | Alta | La consulta presenta stock para el producto y ámbito autorizado. | SAP HANA, API o simulador |
| SAP-04 | Envío de documentos autorizados | COND | Alta | Solo un documento aprobado se envía y su resultado queda registrado. | Service Layer, licencia y autorización |
| SAP-05 | Recepción y registro de respuestas o errores | COND | Alta | Toda llamada guarda resultado, identificador, fecha y detalle controlado del error. | Registro técnico y trazabilidad |
| SAP-06 | Uso de datos ficticios o simuladores cuando no exista acceso al ambiente | IN | Alta | Los flujos pueden probarse con respuestas ficticias equivalentes sin datos empresariales. | Contratos de API y datos de prueba |

## Reglas, límites y excepciones del módulo

| Tipo | Definición | Impacto / responsable |
| --- | --- | --- |
| Regla de negocio | Las lecturas se realizarán mediante una API controlada sobre SAP HANA y las escrituras autorizadas mediante Service Layer. | Responsable SAP y equipo técnico |
| Límite funcional | No se permitirá escritura directa en SAP HANA, modificación del núcleo del ERP ni elusión de licencias o controles. | GGH, partner SAP y Product Owner |
| Excepción | Sin ambiente real se utilizarán servicios simulados; ante un error temporal se registrará el fallo y se controlará el reintento. | Responsable técnico |
| Dato requerido | Endpoint, operación, identidad técnica protegida, solicitud, respuesta, código, mensaje, fecha y referencia documental. | Equipo de integración |

Pendiente de validación: Confirmar con GGH y su partner las licencias de acceso indirecto, ambientes, endpoints, límites de consumo, mapeos de campos y operaciones permitidas.

# 8. Módulo 6 — Gestión de Posventa

Coordina el caso desde su registro hasta el cierre, con evidencias, autorizaciones y recepción.

| Dueño funcional | Jefatura de Posventa |
| --- | --- |
| Usuarios | Posventa, vendedores, autorizadores, clientes, bodega y proveedores relacionados |
| Resultado | Los casos de devolución, cambio, servicio técnico o faltante se gestionarán desde el registro hasta el cierre. |

## Funciones incluidas y criterios de aceptación

| ID | Funcionalidad | Marca | Prioridad | Aceptación | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POS-01 | Tipos: devolución, cambio, servicio técnico y faltante | IN | Alta | El usuario selecciona un tipo válido y el caso inicia con el flujo correspondiente. | Catálogo de tipos y permisos |
| POS-02 | Datos de cliente, empresa, guía, productos, vendedor y motivo | IN | Alta | El caso no se envía si faltan cliente, guía, producto, vendedor o motivo requeridos. | Datos comerciales y validaciones |
| POS-03 | Condición del producto, accesorios, manuales y embalaje | IN | Alta | Se registra el estado del producto, sus accesorios, manuales y embalaje. | Formulario y reglas de Posventa |
| POS-04 | Carga de evidencias en imagen o video | IN | Alta | El usuario adjunta formatos permitidos y la evidencia queda vinculada al caso. | Almacenamiento y límites de archivo |
| POS-05 | Asignación de grupo autorizador | IN | Alta | El caso se enruta al grupo autorizador definido para su tipo o condición. | Módulo de permisos y grupos |
| POS-06 | Aprobación o rechazo con observaciones y motivo | IN | Alta | La decisión guarda autorizador, fecha y observación; el rechazo exige motivo. | Permiso de autorización |
| POS-07 | Corrección y reenvío | IN | Alta | El solicitante corrige un caso observado y lo reenvía conservando el historial. | Estado de corrección |
| POS-08 | Estados del proceso hasta el cierre | IN | Alta | El caso avanza solo por transiciones válidas hasta cierre o rechazo. | Máquina de estados definida |
| POS-09 | Generación o envío de QR para recepción autorizada | IN | Media | Un caso autorizado genera un QR único que permite comprobar la recepción. | Caso aprobado y servicio QR |
| POS-10 | Notificaciones, búsqueda, filtros y exportación a Excel | IN | Media | El usuario recibe avisos, busca, filtra y exporta los casos autorizados a Excel. | Notificaciones, permisos y datos del caso |

## Reglas, límites y excepciones del módulo

| Tipo | Definición | Impacto / responsable |
| --- | --- | --- |
| Regla de negocio | El caso deberá contener antecedentes y evidencias requeridos antes de enviarse; cada decisión será realizada por el grupo autorizado. | Jefatura de Posventa y autorizadores |
| Límite funcional | El módulo gestionará el caso y su trazabilidad, pero no ejecutará físicamente el retiro ni reemplazará la gestión contable o del proveedor. | Product Owner y responsables operativos |
| Excepción | Los datos incompletos volverán a corrección; una indisponibilidad externa no eliminará el caso ni su historial. | Posventa y responsable técnico |
| Dato requerido | Cliente, empresa, guía, productos, vendedor, motivo, condición, accesorios, evidencia, estado, autorizador, fechas y QR. | Responsable funcional de Posventa |

Pendiente de validación: Validar formatos y tamaño máximo de evidencias, periodo de conservación, condiciones de cierre, destinatarios de avisos y responsable de confirmar la recepción mediante QR.

# 9. Dependencias, exclusiones y límites transversales

## Dependencias entre módulos y sistemas

| ID | Dependencia | Módulos afectados | Condición / riesgo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | Roles, permisos y grupos autorizadores | 2, 3, 4 y 6 | La matriz debe aprobarse antes de probar autorizaciones; una configuración incorrecta puede exponer funciones o bloquear procesos. | Matías y Alexssander |
| DEP-02 | Notificaciones e historial de estados | 2, 3 y 6 | Los eventos y estados deben definirse de manera común; diferencias entre módulos afectarían el seguimiento. | Millaray y Matías |
| DEP-03 | Datos y servicios de SAP Business One | 2, 3, 5 y 6 | La conexión real exige ambiente, credenciales, licencias y operaciones autorizadas; sin ellos se utilizarán simuladores. | Alexssander y Matías, con GGH |
| DEP-04 | Catálogos, datos maestros y calidad de datos | Todos | Los catálogos y campos obligatorios deben validarse; datos incompletos producirían rechazos o documentos incorrectos. | Millaray y dueños funcionales |
| DEP-05 | Ambientes, accesos y credenciales técnicas | 5 y flujos integrados | Los secretos no se almacenarán en el repositorio; el ambiente deberá configurarse antes de las pruebas integradas. | Alexssander y Matías |
| DEP-06 | Disponibilidad de usuarios autorizadores | 2, 3 y 6 | Cada Sprint Review requiere participación funcional; la falta de validación retrasará la aceptación de historias. | Millaray y Product Owner |

## Exclusiones explícitas

| ID | Funcionalidad o proceso excluido | Motivo | Tratamiento alternativo | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXC-01 | Reemplazo de SAP Business One o escritura directa en su base de datos | SAP continuará como sistema oficial y la integración deberá respetar licencias y controles. | Usar API controlada y Service Layer para operaciones permitidas. | Product Owner y GGH, por validar |
| EXC-02 | Aplicación móvil nativa | El alcance comprometido corresponde a una plataforma web. | Usar interfaz web adaptable; registrar la aplicación móvil como mejora futura. | Product Owner, por validar |
| EXC-03 | WMS completo y procesos logísticos no seleccionados | Excede los seis módulos y requiere reglas operativas adicionales. | Mantener esos procesos en sus sistemas vigentes y evaluarlos mediante control de cambios. | Representante GGH, por validar |
| EXC-04 | Tickets, comisiones, guías pendientes y otros módulos secundarios | No forman parte de los seis módulos aprobados. | Registrar las oportunidades en el Product Backlog futuro. | Product Owner, por validar |
| EXC-05 | Inteligencia de negocios, inteligencia artificial y reportería corporativa avanzada | Requiere datos históricos, gobierno y herramientas fuera del alcance actual. | Entregar consultas e informes operacionales definidos; evaluar BI en otra etapa. | Representante GGH, por validar |

## Límites operativos y técnicos

| Categoría | Límite definido | Cómo se controlará |
| --- | --- | --- |
| Volumen / capacidad | No se compromete operación masiva ni alta disponibilidad sin dimensionamiento del ambiente. | Medir línea base, ejecutar pruebas de desempeño y ajustar infraestructura antes de producción. |
| Disponibilidad / horarios | No se establece un SLA 24/7 en esta etapa; la disponibilidad dependerá de la infraestructura y de SAP. | Registrar indisponibilidades, aplicar manejo de errores y acordar horarios de soporte antes del despliegue. |
| Seguridad y acceso | Acceso solo para usuarios autenticados y autorizados; credenciales y secretos fuera del repositorio. | Aplicar permisos por rol, variables de entorno, auditoría y pruebas de acceso. |
| Archivos y evidencias | Los formatos, tamaños y conservación de imágenes o videos deberán acordarse con GGH. | Validar extensión y tamaño, restringir acceso y usar información ficticia o sanitizada en evidencias. |
| Integración / respuesta SAP | La respuesta depende de SAP, la red, los endpoints y las licencias disponibles. | Aplicar tiempos de espera, registro de errores, reintentos controlados y simuladores para continuidad de pruebas. |

# 10. Mejoras futuras, cambios y aprobación

## Mejoras futuras candidatas

Las siguientes oportunidades no forman parte del alcance vigente. Su incorporación requerirá evaluación, priorización y aprobación mediante el control de cambios.

| ID | Mejora propuesta | Valor esperado | Dependencias | Prioridad | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUT-01 | Paneles de indicadores y reportería avanzada | Apoyar el seguimiento de tiempos, estados y carga por área. | Datos históricos validados y herramienta de visualización. | Media | Evaluar |
| FUT-02 | Integración con Active Directory o inicio de sesión único | Simplificar altas, bajas y autenticación corporativa. | Directorio, políticas de seguridad y autorización de TI. | Media | Evaluar |
| FUT-03 | Aplicación móvil nativa | Permitir acceso desde dispositivos móviles y funciones específicas del equipo. | API estable, diseño móvil, seguridad y estrategia de distribución. | Baja | Evaluar |
| FUT-04 | Módulo de tickets y mesa de ayuda | Centralizar incidentes, consultas y atención interna. | Proceso de soporte, responsables, SLA e historias de usuario. | Media | Evaluar |
| FUT-05 | Módulos de comisiones y guías pendientes | Ampliar la cobertura de procesos comerciales y administrativos. | Reglas de negocio, datos SAP y responsables funcionales. | Media | Evaluar |
| FUT-06 | Nuevos flujos e integraciones con SAP Business One | Incorporar otros documentos y automatizaciones autorizadas. | Licencias, endpoints, mapeos, partner SAP y control de cambios. | Media | Evaluar |

## Control de cambios de alcance

| Cambio | Solicitante | Impacto funcional | Impacto en plazo / costo | Decisión y fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incorporación de Gestión de Posventa como sexto módulo | Equipo del Proyecto APT | Añade POS-01 a POS-10 y dependencias con usuarios, notificaciones y SAP. | Trabajo redistribuido dentro de las 18 semanas; sin costo definido. | Incorporado al alcance el 26/09/2026 |
| Condicionar la conexión real a licencias y accesos indirectos autorizados | Equipo del Proyecto APT y GGH | Afecta el módulo 5 y todos los envíos o consultas integrados. | Costo y plazo productivo por confirmar con GGH y su partner SAP. | Incluido; validación contractual pendiente 26/09/2026 |

## Lista de validación

| Verificación | Sí / No | Observación |
| --- | --- | --- |
| Cada funcionalidad tiene marca de alcance y criterio de aceptación. | Sí | Las funciones de los seis módulos tienen marca, prioridad, aceptación y dependencia. |
| Las exclusiones y los límites son explícitos y comprendidos. | Sí | Las exclusiones y límites se detallan en las secciones 9 y 10. |
| Las dependencias tienen responsable y condición de resolución. | Sí | Cada dependencia cuenta con responsables y una condición o riesgo identificado. |
| Las mejoras futuras están separadas del compromiso actual. | Sí | Las mejoras FUT están separadas y requieren control de cambios. |
| Los seis módulos fueron revisados por sus responsables. | Sí | El equipo revisó los seis módulos; queda pendiente la aprobación formal de GGH. |

## Aprobación del alcance

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Firma / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dueño del producto | Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López; responsable principal rotativo por sprint | Pendiente de aprobación | Por definir | Acta o registro de Sprint Planning |
| Responsable funcional | Representante funcional de GGH por confirmar | Pendiente de aprobación | Por definir | Acta o correo de validación |
| Responsable técnico | Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López | Pendiente de aprobación | Por definir | Firma o registro del equipo |