Acuerdo de trabajo Scrum

Plataforma Integrada con SAP Business One

Reglas de trabajo del Scrum Team: duración de los sprints, horarios, canales, eventos, control de versiones, revisión de código, comunicación, resolución de conflictos y rotación de responsabilidades.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Producto | Plataforma Integrada con SAP Business One |
| Scrum Team | Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 27 de septiembre de 2026 |
| Estado | En revisión: pendiente de aceptación del Scrum Team |

Propósito del documento: establecer los acuerdos que el Scrum Team se compromete a respetar durante el desarrollo del producto. El acuerdo complementa a Scrum; no reemplaza sus eventos, responsabilidades ni artefactos. Es un documento vivo: se revisa en cada Sprint Retrospective y cualquier cambio queda registrado en el control de cambios.

Relación con otros documentos: las condiciones de calidad que debe cumplir cada incremento se definen en la Definition of Done. El trabajo de cada sprint se registra en su Expediente de Sprint. El orden y el contenido del trabajo provienen del Product Backlog.

# 1 Scrum Team y responsabilidades

El Scrum Team está formado por tres integrantes. Los tres participan como Developers y, además, asumen de forma rotativa las responsabilidades de Product Owner y Scrum Master. En cada sprint existe un único Product Owner y un único Scrum Master, para que las decisiones sobre el Product Backlog y la facilitación de los eventos tengan un responsable identificable.

| Responsabilidad | Qué hace en este proyecto | Decide sobre |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ordena y refina el Product Backlog; propone el Sprint Goal; es el punto de contacto con Grupo Gómez Hermanos; acepta o rechaza los elementos terminados según sus criterios de aceptación. | Orden y contenido del Product Backlog; aceptación de historias; cancelación de un sprint. |
| Scrum Master | Facilita los eventos y cuida sus tiempos; remueve impedimentos; vela por el cumplimiento de este acuerdo y de la Definition of Done; mantiene actualizado el Expediente de Sprint y el tablero. | Forma de conducir los eventos; seguimiento de impedimentos y acciones de mejora. |
| Developers (los tres integrantes) | Crean el Sprint Backlog; estiman; desarrollan, prueban e integran el incremento; revisan el código de sus pares; actualizan la documentación técnica. | Cómo construir el incremento; plan diario del sprint; decisiones técnicas. |

Quien asume la responsabilidad de Product Owner o Scrum Master mantiene trabajo de desarrollo, pero con una carga menor en ese sprint (ver sección 2.3). La asignación por sprint se detalla en la sección 11.

# 2 Duración y reglas de los sprints

## 2.1 Duración

- Duración estándar: 2 semanas (10 días hábiles).

- Duración mínima: 1 semana. Se usa para sprints de cierre, estabilización o cuando el calendario del proyecto no permite completar dos semanas.

- Ningún sprint dura más de 2 semanas. La duración se fija en el Sprint Planning y no se extiende: el trabajo no terminado vuelve al Product Backlog para ser reordenado.

- Cada sprint comienza el lunes con el Sprint Planning y termina el viernes de su última semana con la Sprint Review y la Sprint Retrospective. El sprint siguiente comienza el lunes inmediato, sin pausas entre sprints.

## 2.2 Alcance de un sprint

- Cada sprint tiene un único Sprint Goal y genera al menos un incremento utilizable, integrado y verificado que cumple la Definition of Done.

- Un sprint puede incluir historias de más de una épica o módulo cuando las dependencias o la capacidad lo justifiquen, siempre que respondan a un Sprint Goal coherente. Por ejemplo, el Sprint 2 combina Solicitudes y autorizaciones con los avisos a autorizadores del módulo de Notificaciones.

- Solo ingresan al sprint historias suficientemente claras: con criterios de aceptación, estimación y dependencias resueltas o identificadas. La Definition of Ready se usa como apoyo, no como requisito obligatorio.

- Durante el sprint, el Product Owner y los Developers pueden renegociar el alcance sin poner en riesgo el Sprint Goal. Todo cambio al Sprint Backlog se registra en el Expediente de Sprint.

- Solo el Product Owner puede cancelar un sprint, y únicamente si el Sprint Goal deja de tener sentido para la organización.

## 2.3 Capacidad y estimación

- La estimación se realiza en Story Points mediante Planning Poker con la serie 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Una historia estimada en más de 8 puntos se divide antes de ingresar al sprint.

- La capacidad de referencia inicial es de 24 a 29 Story Points por sprint de 2 semanas, según la planificación del Product Backlog. Desde el Sprint 2 se ajusta con la velocidad real del sprint anterior.

- Se reserva cerca de un 20% de la capacidad para refinamiento, revisiones de código, pruebas de integración y documentación.

- La capacidad de cada integrante se declara en el Sprint Planning, descontando ausencias conocidas y la carga de Product Owner o Scrum Master.

| Sprint | Duración | Historias planificadas | Épicas | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 | EP-01 | 29 |
| Sprint 2 | 2 semanas | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 | EP-02, EP-04 | 26 |
| Sprint 3 | 2 semanas | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 | EP-05, EP-03, EP-04 | 29 |
| Sprint 4 | 2 semanas | HU-010, HU-016, HU-011, HU-017 | EP-03, EP-05 | 29 |
| Sprint 5 | 2 semanas | HU-018, HU-019, HU-014 | EP-06, EP-04 | 24 |
| Sprint 6 | 1 semana | HU-020 | EP-06 | 8 |

Planificación inicial tomada del Product Backlog v1.0. Se ajustará en cada Sprint Planning según la velocidad real y el refinamiento.

# 3 Horarios y disponibilidad

Los horarios siguientes son el acuerdo base del equipo. Cualquier cambio permanente se acuerda en la Sprint Retrospective y se registra en el control de cambios.

| Franja | Horario | Uso |
| --- | --- | --- |
| Daily Scrum | Lunes a viernes, 21:00 (15 minutos) | Inspección del avance hacia el Sprint Goal y ajuste del plan del día. |
| Disponibilidad común | Lunes a viernes, 19:00 a 22:00 | Coordinación, revisiones de código, resolución de dudas y trabajo en pareja cuando se requiera. |
| Bloque de integración | Sábado, 10:00 a 13:00 (opcional según el sprint) | Integración de ramas, pruebas conjuntas y preparación de la Sprint Review. |
| Contacto con Grupo Gómez Hermanos | Días hábiles, dentro del horario laboral de la organización | Validaciones funcionales, dudas de negocio y participación en las Sprint Review, coordinadas por el Product Owner. |

## 3.1 Tiempos de respuesta y ausencias

- Los mensajes del equipo se responden dentro de 12 horas en días hábiles.

- Un impedimento que bloquea el Sprint Goal, o una rama principal con errores, se comunica de inmediato por llamada o mensaje directo y se atiende dentro de 4 horas en la franja de disponibilidad común.

- Las ausencias se avisan con al menos 24 horas de anticipación en el canal del equipo, indicando qué trabajo queda pendiente y quién puede continuarlo.

- Quien no pueda asistir a un Daily Scrum deja antes de la hora su actualización escrita: avance hacia el Sprint Goal, plan del día e impedimentos.

# 4 Canales de comunicación

| Canal | Uso | Regla |
| --- | --- | --- |
| Grupo de mensajería del equipo (WhatsApp) | Coordinación rápida, avisos, ausencias e impedimentos urgentes. | No se toman decisiones formales solo por este medio: toda decisión relevante se registra en el Expediente de Sprint. |
| Video llamada grupal (WhatsApp) | Eventos Scrum, reuniones con pantalla compartida y sesiones con Grupo Gómez Hermanos. | Los eventos se agendan en el calendario del equipo con su enlace fijo. |
| GitHub Projects e Issues | Tablero del sprint, historias, tareas técnicas, defectos e impedimentos. | Es la fuente oficial del estado del trabajo; cada integrante actualiza sus ítems al menos una vez al día. |
| GitHub Pull Requests | Revisión de código y discusión técnica asociada a un cambio. | Las observaciones sobre el código se hacen en el Pull Request, no en la mensajería. |
| Carpeta compartida del proyecto | Documentación viva: Product Backlog, requerimientos, arquitectura, riesgos, matriz de trazabilidad y Expedientes de Sprint. | Un solo archivo vigente por documento; las versiones se identifican en su control de cambios. |

Confidencialidad: ningún canal se utiliza para compartir credenciales, direcciones internas, datos reales de clientes o información empresarial. Las pruebas, capturas y demostraciones utilizan datos ficticios o sanitizados.

# 5 Eventos Scrum

| Evento | Cuándo | Duración máxima | Participantes | Resultado y registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer día del sprint | 2 h (1 h en sprints de 1 semana) | Scrum Team | Sprint Goal, historias seleccionadas y plan inicial del Sprint Backlog, registrados en el Expediente de Sprint. |
| Daily Scrum | Lunes a viernes, 21:00 | 15 min | Developers; el Product Owner y el Scrum Master participan como Developers | Plan del día ajustado. Solo se registran impedimentos, decisiones y cambios al Sprint Backlog. |
| Refinamiento del Product Backlog | Actividad continua, con una sesión a mitad de cada sprint | 45 min | Scrum Team; usuarios clave cuando se requiera | Historias aclaradas, divididas y estimadas para los sprints siguientes. |
| Sprint Review | Último día del sprint | 1 h (30 min en sprints de 1 semana) | Scrum Team y representantes de Grupo Gómez Hermanos | Demostración del incremento, retroalimentación de los stakeholders y Product Backlog actualizado. |
| Sprint Retrospective | Después de la Sprint Review | 45 min (30 min en sprints de 1 semana) | Scrum Team | Entre una y tres acciones de mejora con responsable, que se incorporan al siguiente sprint. |

## 5.1 Reglas de los eventos

- El Scrum Master facilita los eventos, controla el tiempo y cierra cada uno con sus resultados registrados.

- Se inicia a la hora acordada con una tolerancia de 5 minutos; quien llegue tarde se integra sin reiniciar la reunión.

- El Daily Scrum no es una reunión de resolución: los temas que requieren más análisis se tratan inmediatamente después, solo con los involucrados.

- La Sprint Review muestra únicamente trabajo que cumple la Definition of Done, en funcionamiento y con datos ficticios.

- Las acciones de mejora de la Retrospective se revisan al inicio de la Retrospective siguiente.

# 6 Control de versiones

El código fuente se mantiene en un repositorio privado de GitHub, con acceso exclusivo para el Scrum Team y, si corresponde, acceso de lectura para los responsables técnicos que designe la organización.

## 7.1 Estrategia de ramas

| Rama | Propósito | Reglas |
| --- | --- | --- |
| main | Versión estable presentada en cada Sprint Review. | Protegida. Solo recibe cambios desde develop mediante Pull Request al cierre del sprint o desde una rama hotfix. |
| develop | Integración continua del trabajo del sprint. | Protegida. Solo recibe Pull Requests aprobados; debe mantenerse siempre ejecutable. |
| feature/HU-xxx-descripcion | Desarrollo de una historia o tarea. Ejemplo: feature/HU-005-solicitud-codigo. | Nace desde develop, contiene una sola historia o tarea y se elimina al integrarse. |
| fix/HU-xxx-descripcion | Corrección de un defecto detectado durante el sprint. | Nace desde develop y referencia la historia o el Issue del defecto. |
| hotfix/descripcion | Corrección urgente sobre la versión estable. | Nace desde main y se integra tanto en main como en develop. |
| docs/descripcion | Cambios de documentación técnica del repositorio. | Sigue el mismo flujo de revisión que el código. |

## 6.2 Reglas de commits y versiones

- Los commits siguen el formato tipo(HU-xxx): descripción en español y en modo imperativo. Por ejemplo: feat(HU-005): agrega adjuntos obligatorios a la solicitud.

- Tipos permitidos: feat (funcionalidad), fix (corrección), test (pruebas), refactor (mejora interna), docs (documentación) y chore (configuración o dependencias).

- Los commits son pequeños y coherentes, y el trabajo en curso se sube al repositorio al menos una vez por cada jornada de trabajo.

- Antes de abrir un Pull Request, la rama se actualiza con los últimos cambios de develop y se resuelven los conflictos localmente.

- Los cambios en el modelo de datos se aplican con migraciones versionadas y reversibles. En cada sprint, cada aplicación Django tiene un responsable de migraciones para evitar migraciones en conflicto.

- Las credenciales y los secretos nunca se suben al repositorio: se usan variables de entorno y el archivo .env.example se actualiza con los nombres de las nuevas variables, sin valores.

- El repositorio solo contiene datos ficticios en fixtures, semillas y pruebas.

- Al cierre de cada sprint se etiqueta la versión de main como v0.N.0, donde N es el número del sprint, y sus notas de versión se enlazan en el Expediente de Sprint.

# 7 Revisión de código

- Todo cambio hacia develop o main se integra mediante Pull Request; no se permiten envíos directos a esas ramas.

- Cada Pull Request requiere al menos una aprobación de un integrante distinto de su autor. Los cambios en permisos, seguridad, integración con SAP Business One o migraciones requieren la aprobación de los otros dos integrantes.

- Cada Pull Request abarca una historia o tarea y, de preferencia, no supera las 400 líneas modificadas.

- La revisión se realiza dentro de 24 horas hábiles. Si no ocurre, el autor lo informa en el Daily Scrum como impedimento.

- Las observaciones se refieren al código y no a la persona, explican el motivo y, cuando es posible, proponen una alternativa. El autor responde o resuelve cada observación antes de integrar.

- Una vez aprobado, el autor integra con squash merge y elimina la rama.

| Lista de verificación del Pull Request | Cumple |
| --- | --- |
| Referencia la historia (HU-xxx) y los criterios de aceptación que aborda. | ☐ |
| El sistema se ejecuta localmente y las pruebas existentes y nuevas se aprueban. | ☐ |
| Los permisos se validan en el servidor y no solo en la interfaz. | ☐ |
| Las migraciones son reversibles y no entran en conflicto con develop. | ☐ |
| No contiene credenciales, direcciones internas ni datos reales. | ☐ |
| Los mensajes de error son claros y no quedan operaciones registradas de forma parcial. | ☐ |
| Incluye capturas cuando modifica la interfaz. | ☐ |
| Actualiza la documentación afectada: Product Backlog, matriz de trazabilidad o arquitectura. | ☐ |

# 8 Comunicación y transparencia

- Los impedimentos que ponen en riesgo el Sprint Goal se comunican apenas se detectan, sin esperar al Daily Scrum.

- El tablero refleja siempre el estado real del trabajo; lo que no está en el tablero no se considera parte del sprint.

- Las decisiones técnicas y funcionales se registran en el Expediente de Sprint con fecha, responsable, alternativas consideradas y motivo.

- La retroalimentación de los stakeholders se registra en la Sprint Review y se convierte en elementos del Product Backlog cuando corresponde.

- El Product Owner del sprint es el punto de contacto único con Grupo Gómez Hermanos; el Scrum Master actúa como respaldo. Así se evita entregar a la organización información contradictoria.

- El Product Backlog, la arquitectura, los riesgos, los requerimientos y la matriz de trazabilidad son documentos vivos: quien genera un cambio que los afecta los actualiza o crea el Issue correspondiente.

- La comunicación es respetuosa y directa. Se dice a tiempo cuando algo no se alcanzará a completar.

# 9 Resolución de conflictos

Los desacuerdos se resuelven sobre la base de hechos y de los acuerdos vigentes: Sprint Goal, criterios de aceptación, Definition of Done, requerimientos y arquitectura. Se aplican los siguientes niveles, en orden:

| Nivel | Acción | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Conversación directa | Los involucrados conversan en privado, exponen sus argumentos y buscan un acuerdo. | Dentro de 24 horas | Integrantes involucrados |
| 2. Mediación | El Scrum Master facilita una conversación breve, después del Daily Scrum. Si el Scrum Master es parte del conflicto, media el tercer integrante. | Dentro de 48 horas | Scrum Master |
| 3. Decisión del equipo | Temas técnicos: deciden los Developers por consenso y, si no se alcanza, por mayoría (tres votos, sin empate). Temas de producto o de prioridad: decide el Product Owner del sprint. La decisión se registra en el Expediente de Sprint y todos la respetan. | En el siguiente evento o sesión acordada | Scrum Team o Product Owner |
| 4. Escalamiento | Reglas de negocio o alcance: se consulta al representante de Grupo Gómez Hermanos. Conflictos que persisten entre personas: se tratan en la Retrospective con un plan de acción y, si continúan, se informan al supervisor del proyecto. | Según la disponibilidad de la contraparte | Product Owner o Scrum Master |

## 9.1 Incumplimiento del acuerdo

- Primer incumplimiento: recordatorio directo del Scrum Master.

- Incumplimiento repetido: se analiza en la Sprint Retrospective y se define una acción concreta con responsable y plazo.

- Si el incumplimiento afecta el Sprint Goal, se replantea el Sprint Backlog con el Product Owner y se registra en el Expediente de Sprint.

# 10 Rotación de responsabilidades

Las responsabilidades de Product Owner y Scrum Master, y la de responsable de integración y versión, rotan en cada sprint. Así, cada integrante asume cada una dos veces durante el proyecto. Los Developers principales de cada sprint corresponden a los responsables asignados a sus historias en el Product Backlog.

| Sprint | Product Owner | Scrum Master | Responsable de integración y versión | Developers principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Matías Orellana | Millaray Espósito | Alexssander López | Matías y Alexssander |
| Sprint 2 | Millaray Espósito | Alexssander López | Matías Orellana | Millaray y Matías |
| Sprint 3 | Alexssander López | Matías Orellana | Millaray Espósito | Alexssander, Millaray y Matías |
| Sprint 4 | Matías Orellana | Millaray Espósito | Alexssander López | Alexssander, Matías y Millaray |
| Sprint 5 | Millaray Espósito | Alexssander López | Matías Orellana | Millaray, Matías y Alexssander |
| Sprint 6 | Alexssander López | Matías Orellana | Millaray Espósito | Millaray y Alexssander |

El responsable de integración y versión coordina la integración de develop en main al cierre del sprint, verifica que la versión etiquetada funcione antes de la Sprint Review y mantiene las notas de versión.

## 10.1 Traspaso entre sprints

- El Product Owner saliente entrega al entrante, antes del Sprint Planning, el estado del Product Backlog, las decisiones pendientes con la organización y la retroalimentación recibida en la Sprint Review.

- El Scrum Master saliente entrega los impedimentos abiertos, las acciones de mejora de la Retrospective y el Expediente de Sprint cerrado.

- El traspaso se registra en el Expediente del nuevo sprint. Si un integrante no puede asumir su rol, el cambio se acuerda en la Retrospective y se actualiza esta tabla.

# 11 Revisión y aceptación del acuerdo

Este acuerdo se revisa en cada Sprint Retrospective. Los cambios aprobados por el Scrum Team se incorporan en una nueva versión.

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/09/2026 | Versión inicial del acuerdo de trabajo. | Scrum Team |

| Integrante | Rol en el Sprint 1 | Aceptación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | Product Owner y Developer | Pendiente | Por definir |
| Millaray Espósito | Scrum Master y Developer | Pendiente | Por definir |
| Alexssander López | Developer y responsable de integración | Pendiente | Por definir |