Definition of Done

Plataforma Integrada con SAP Business One

Condiciones de calidad, integración, pruebas, revisión, documentación y seguridad que debe cumplir cada historia de usuario y cada incremento del producto.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Producto | Plataforma Integrada con SAP Business One |
| Scrum Team | Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 10 de septiembre de 2026 |
| Estado | En revisión: pendiente de aceptación del Scrum Team |

Propósito del documento: definir de forma verificable cuándo una historia de usuario está terminada y cuándo el incremento de un sprint puede considerarse utilizable. La Definition of Done es el compromiso de calidad del Incremento y es compartida por todo el Scrum Team.

Regla principal: un elemento del Product Backlog que no cumple la Definition of Done no se considera terminado, no se presenta en la Sprint Review como parte del incremento y vuelve al Product Backlog para ser reordenado.

# 1 Alcance y relación con otros criterios

La Definition of Done se aplica en dos niveles: a cada historia de usuario que se da por terminada y al incremento que se entrega al cierre de cada sprint. Complementa, sin reemplazarlos, a los criterios de aceptación de cada historia.

| Criterio | Qué define | Alcance | Quién lo verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| Definition of Ready (complementaria) | Si una historia está suficientemente clara para ingresar a un sprint. | Historias candidatas al Sprint Planning. | Product Owner y Developers |
| Criterios de aceptación | El comportamiento específico que una historia debe demostrar. | Una historia de usuario. | Product Owner, mediante los casos de prueba |
| Definition of Done | Las condiciones generales de calidad que toda historia e incremento deben cumplir. | Todas las historias y cada incremento. | Scrum Team; el Scrum Master vela por su aplicación |

Esta Definition of Done incorpora los criterios generales de aceptación de la Especificación de Requerimientos (sección 6), los requerimientos no funcionales aplicables y las reglas de revisión y control de versiones del Acuerdo de trabajo Scrum.

# 2 Definition of Done de una historia de usuario

Una historia de usuario está Terminada cuando cumple todas las condiciones siguientes. Las condiciones marcadas como «cuando aplica» se exigen solo si la historia involucra ese aspecto.

## 2.1 Funcionalidad

| ID | Condición | Cómo se verifica | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD-01 | Se cumplen todos los criterios de aceptación de la historia y cada caso de prueba asociado está en estado Aprobado. | Matriz de trazabilidad: la historia figura con «Trazabilidad completa». | ERS §6; Matriz de trazabilidad |
| DOD-02 | La funcionalidad se ejecuta completa desde la interfaz, con los permisos correspondientes, sin pasos manuales ocultos ni cambios directos en la base de datos. | Demostración en el ambiente de integración. | ERS §6 |
| DOD-03 | Se respetan las reglas de negocio del módulo asociadas al requerimiento. | Casos de prueba de las reglas indicadas en la hoja Requerimientos. | RN del módulo |

## 2.2 Calidad del código y revisión

| ID | Condición | Cómo se verifica | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD-04 | El código respeta la estructura del proyecto (aplicaciones Django por módulo) y la guía de estilo PEP 8, sin código comentado, datos de prueba incrustados ni mensajes de depuración. | Revisión del Pull Request y linter del proyecto sin errores. | Acuerdo de trabajo §8 |
| DOD-05 | El sistema inicia y la verificación de Django (python manage.py check) no informa errores. | Salida de la verificación adjunta en el Pull Request. | Acuerdo de trabajo §8 |
| DOD-06 | El cambio se integró mediante un Pull Request aprobado: una aprobación, o dos cuando afecta permisos, seguridad, integración con SAP o migraciones. La lista de verificación está completa y todas las observaciones están resueltas. | Pull Request cerrado en GitHub. | Acuerdo de trabajo §8; RNF-18 |

## 2.3 Pruebas

| ID | Condición | Cómo se verifica | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD-07 | Existen pruebas automatizadas para la lógica nueva o modificada (validaciones, reglas de negocio y permisos) y todas las pruebas del repositorio se aprueban. | Ejecución de python manage.py test sin fallas. | ERS §6 |
| DOD-08 | Se comprobó el acceso con un rol autorizado y el rechazo con uno no autorizado, validado en el servidor, incluido el acceso por URL directa. | Casos de prueba de permisos aprobados. | RNF-02 |
| DOD-09 | Los errores muestran mensajes claros y ninguna operación queda registrada de forma parcial. | Prueba de error forzado y revisión de la base de datos. | RNF-12, RNF-16 |
| DOD-10 | Se ejecutaron pruebas de regresión sobre las funciones relacionadas de incrementos anteriores y no quedan defectos críticos ni altos abiertos. | Registro de regresión en el Expediente de Sprint. | Sección 5 |
| DOD-11 | Cuando aplica: las consultas al ERP responden en menos de 3 segundos en condiciones normales y los listados se paginan con tiempo límite y reintentos acotados. | Medición registrada en el caso de prueba. | RNF-07, RNF-22 |

## 2.4 Integración

| ID | Condición | Cómo se verifica | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD-12 | La historia está integrada en la rama develop, que queda ejecutable. Las migraciones se aplican sobre una base limpia y pueden revertirse. | Ejecución de migrate y reversión a la migración anterior. | RNF-19 |
| DOD-13 | Cuando aplica: las operaciones con el ERP usan la vía definida (lectura por la API firmada sobre SAP HANA y escritura solo por Service Layer) y su resultado queda registrado. Se validan con el ambiente autorizado o con el servicio simulado equivalente. | Registro de la operación y caso de prueba de integración. | RN-23, RN-24, RF-28; X-09 |
| DOD-14 | Cuando aplica: los datos maestros del ERP se consultan en línea y no se duplican en la plataforma. | Revisión del modelo de datos en el Pull Request. | RNF-13 |

## 2.5 Seguridad y trazabilidad

| ID | Condición | Cómo se verifica | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD-15 | No hay credenciales, secretos, direcciones internas ni datos reales en el código, los commits, las capturas o las evidencias. Las variables nuevas están en .env.example, sin valores. | Revisión del Pull Request y de las evidencias. | RNF-03, RNF-21; X-11, X-12 |
| DOD-16 | Las entradas se validan en el servidor, la protección CSRF está activa, las consultas usan el ORM o parámetros y los adjuntos validan tipo y tamaño. | Revisión del código y prueba con entradas inválidas. | RNF-02; RN-40 |
| DOD-17 | Las acciones relevantes registran usuario, fecha, hora, estado y comentario, y las respuestas ya resueltas no pueden editarse. | Historial del proceso revisado en la prueba. | RF-19; RNF-14; ERS §6 |

## 2.6 Documentación y aceptación

| ID | Condición | Cómo se verifica | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD-18 | La matriz de trazabilidad está actualizada: cada caso de prueba tiene su resultado obtenido, estado, fecha, responsable e identificador de evidencia. | Hoja «Casos y evidencias» de la matriz. | Matriz de trazabilidad |
| DOD-19 | Se actualizó la documentación afectada: instrucciones de ejecución, variables de entorno, endpoints de la API, modelo de datos o arquitectura. | Cambios incluidos en el Pull Request o en el documento vivo. | Acuerdo de trabajo §9 |
| DOD-20 | El Issue de la historia está actualizado en el tablero y las decisiones tomadas quedaron registradas en el Expediente de Sprint. | Tablero de GitHub Projects y Expediente de Sprint. | Acuerdo de trabajo §6 |
| DOD-21 | El Product Owner del sprint revisó la historia contra sus criterios de aceptación y la aceptó. Solo entonces pasa a la columna Terminado. | Registro de aceptación en el Expediente de Sprint. | Acuerdo de trabajo §1 |

# 3 Definition of Done del incremento

Al cierre de cada sprint, el incremento está Terminado cuando, además de que cada historia incluida cumple la sección 2, se cumplen las siguientes condiciones:

| ID | Condición | Cómo se verifica | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-01 | Todas las historias presentadas cumplen la Definition of Done. Las que no la cumplen vuelven al Product Backlog y no se presentan en la Sprint Review. | Tablero y Expediente de Sprint. | Scrum |
| INC-02 | El responsable de integración llevó develop a main mediante Pull Request y etiquetó la versión como v0.N.0, con sus notas de versión. | Etiqueta y notas de versión en GitHub. | Acuerdo de trabajo §7 |
| INC-03 | El sistema se instala desde el repositorio en un ambiente limpio siguiendo sus instrucciones: se aplican las migraciones y se cargan los datos ficticios de demostración sin errores. | Instalación de prueba registrada. | RNF-19, RNF-21 |
| INC-04 | La suite completa de pruebas se aprueba sobre main y la regresión de los incrementos anteriores no presenta defectos críticos ni altos. | Resultado de pruebas adjunto a la versión. | ERS §6 |
| INC-05 | El incremento funciona en el ambiente de demostración, sin exponer componentes a Internet, y se demuestra en la Sprint Review con datos ficticios. | Acta de la Sprint Review. | RNF-10, RNF-21 |
| INC-06 | Se verificaron los requerimientos no funcionales aplicables: tiempo de respuesta, restricciones de acceso, funcionamiento en los navegadores vigentes de la organización y flujos principales comprensibles sin capacitación extensa. | Casos de prueba no funcionales del sprint. | RNF-07, RNF-15, RNF-17 |
| INC-07 | Los defectos medios y bajos pendientes están registrados en el Product Backlog con su severidad. | Issues etiquetados como defecto. | Sección 5 |
| INC-08 | El Expediente de Sprint está completo: casos de prueba y resultados, evidencias, resultado de la Sprint Review, retroalimentación de los stakeholders y acciones de la Retrospective. | Expediente de Sprint cerrado. | Guía del proyecto |
| INC-09 | Los documentos vivos afectados están actualizados: Product Backlog, matriz de trazabilidad, riesgos, requerimientos y arquitectura. | Control de cambios de cada documento. | Acuerdo de trabajo §9 |

# 4 Condiciones adicionales por tipo de trabajo

Algunas historias requieren verificaciones específicas además de las condiciones generales:

| Tipo de trabajo | Historias relacionadas | Condiciones adicionales |
| --- | --- | --- |
| Usuarios, roles y permisos | HU-001 a HU-004 | Prueba de cada perfil involucrado (administrador, vendedor, asistente, autorizador y jefatura); contraseñas con hash; expiración de sesión; auditoría de accesos e intentos fallidos; dos aprobaciones en la revisión. |
| Integración con SAP Business One | HU-008, HU-011, HU-015 a HU-017 | Contrato de la operación documentado (petición, respuesta y errores); prueba con firma inválida; tiempo límite y reintentos; reintento sin duplicar líneas; registro de cada resultado. |
| Adjuntos y evidencias | HU-005, HU-018 | Validación de formato y tamaño; archivos almacenados fuera de la base de datos; acceso restringido a los roles autorizados del caso o solicitud. |
| Notificaciones | HU-012, HU-013, HU-020 | Prueba de que solo el destinatario ve la notificación; el enlace abre el proceso de origen; se registra la fecha de lectura. |
| Documentos comerciales | HU-009 a HU-011 | Prueba en ambas empresas (Marsella y Asland); SlpCode y comisión correctos; bloqueo de clientes bloqueados; el documento enviado es idéntico al autorizado. |
| Cambios en el modelo de datos | Todas las que agreguen o modifiquen modelos | Migración aplicada y revertida con éxito; datos existentes preservados; un responsable de migraciones por aplicación en el sprint. |
| Interfaz de usuario | Todas las que modifiquen pantallas | Color de la empresa activa aplicado; mensajes claros; diseño adaptable a los tamaños de pantalla usados; capturas incluidas en el Pull Request. |

# 5 Severidad de los defectos

La severidad de un defecto determina si una historia o un incremento puede darse por terminado:

| Severidad | Descripción | Efecto sobre la Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea un flujo principal, pierde o corrompe datos, expone información o envía datos incorrectos al ERP. | La historia no está terminada. Se corrige antes de cerrar el sprint o la historia vuelve al Product Backlog. |
| Alta | Una función principal no opera correctamente y no existe una alternativa razonable. | La historia no está terminada. |
| Media | La función opera con errores, pero existe una alternativa razonable. | Puede cerrarse si el Product Owner lo acepta; el defecto se registra en el Product Backlog. |
| Baja | Detalle visual o de redacción que no afecta el resultado. | Se registra en el Product Backlog. |

# 6 Evidencias requeridas

Cada evidencia se identifica con el formato EV-xxx, usando el mismo número del caso de prueba que respalda (por ejemplo, EV-005 para CP-005), y se registra en la columna «ID Evidencia» de la matriz de trazabilidad.

| Evidencia | Contenido | Dónde se registra |
| --- | --- | --- |
| Resultado de pruebas automatizadas | Salida de la ejecución de pruebas con fecha y rama. | Pull Request y Expediente de Sprint |
| Ejecución de casos de prueba | Resultado obtenido, estado, fecha y responsable de cada CP. | Matriz de trazabilidad, hoja «Casos y evidencias» |
| Capturas o grabaciones del flujo | Imágenes o video del flujo probado, con datos ficticios o sanitizados. | Carpeta de evidencias del sprint, enlazada desde la matriz |
| Revisión de código | Pull Request aprobado con su lista de verificación. | GitHub |
| Versión del incremento | Etiqueta v0.N.0 y notas de versión. | GitHub y Expediente de Sprint |
| Aceptación | Historias aceptadas por el Product Owner y retroalimentación de la Sprint Review. | Expediente de Sprint |

# 7 Definition of Ready (práctica complementaria)

La Definition of Ready no es un elemento obligatorio de Scrum. El equipo la usa como apoyo en el refinamiento para comprobar que una historia puede ingresar al Sprint Planning:

- Está redactada con el formato Como, quiero, para, y tiene un valor claro para el usuario.

- Tiene criterios de aceptación verificables, cada uno con su caso de prueba previsto en la matriz de trazabilidad.

- Está vinculada a su épica y a los requerimientos funcionales que cubre.

- Está estimada en 8 Story Points o menos; si no, se divide.

- Sus dependencias están resueltas o planificadas dentro del mismo sprint.

- Se conocen los datos de prueba y el ambiente necesario, real o simulado, y las reglas de negocio pendientes fueron validadas con la organización.

- El Scrum Team la entiende y considera que puede terminarse dentro de un sprint.

# 8 Aplicación y mantenimiento

- Los Developers verifican la Definition of Done antes de mover una historia a Terminado; el Scrum Master vela por que se aplique en cada sprint.

- Durante un sprint, la Definition of Done no se flexibiliza para cumplir un plazo. Si una historia no la cumple, vuelve al Product Backlog.

- Se revisa en cada Sprint Retrospective. Puede hacerse más exigente a medida que el equipo madura, y cada cambio se registra en una nueva versión.

- Si Grupo Gómez Hermanos define estándares de calidad propios, estos se incorporan como condiciones mínimas.

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/09/2026 | Versión inicial de la Definition of Done y de la Definition of Ready complementaria. | Scrum Team |

| Integrante | Rol en el Sprint 1 | Aceptación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | Product Owner y Developer | Pendiente | Por definir |
| Millaray Espósito | Scrum Master y Developer | Pendiente | Por definir |
| Alexssander López | Developer y responsable de integración | Pendiente | Por definir |