| Definición Proyecto APT |  |
| --- | --- |

|  |  | Definición Proyecto APT |
| --- | --- | --- |

Plataforma Integrada de Gestión GGH

Grupo Gómez Hermanos

Integrantes

| Nombre estudiante 1 | Matías Orellana |
| --- | --- |
| Rut | 21.126.593-0 |
| Nombre estudiante 2 | Millaray Espósito |
| Rut | 21.563.631-3 |
| Nombre estudiante 3 | Alexssander López |
| Rut | 21.330.934-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC, sede Plaza Norte |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| Docente | Álvaro Mellado |

Índice

1.	Resumen

2.	Desarrollo de ingeniería

2.1	Descripción del Proyecto APT y su relevancia

2.2	Relación con las competencias del perfil de egreso

2.3	Relación con los intereses profesionales del equipo

2.4	Factibilidad del proyecto en el marco de la asignatura

2.5	Metodología de trabajo

2.6	Indicadores de calidad disciplinarios

3.	Conclusiones

3.1	Conclusiones del equipo

3.2	Conclusiones individuales

4.	Reflexiones

5.	Bibliografía

6.	Anexos: objetivos, plan de trabajo, carta Gantt y evidencias

1. Resumen

El presente informe define el Proyecto APT Plataforma Integrada de Gestión GGH, una plataforma web interna para Grupo Gómez Hermanos que centraliza, automatiza y da trazabilidad a procesos organizacionales que hoy se gestionan mediante SAP Business One, planillas Excel, correos electrónicos y tareas manuales.

La plataforma contará con autenticación de usuarios, perfiles, roles y permisos según el área o cargo de cada trabajador, e incorporará seis módulos: gestión de usuarios, roles y permisos; solicitudes y autorizaciones; gestión comercial; notificaciones y trazabilidad; integración con SAP Business One; y gestión de Posventa. Estos módulos administrarán solicitudes, autorizaciones, consultas, documentos, casos posteriores a la venta y reportes, manteniendo un registro de los responsables, fechas, estados y acciones realizadas durante cada proceso. SAP continuará siendo la fuente oficial de la información comercial, logística y contable, mientras que la plataforma administrará los procesos internos previos, su seguimiento y su trazabilidad.

Junto con la dispersión de la información, el proyecto aborda un problema de capacidad. La organización cuenta con 77 licencias de SAP Business One distribuidas entre sus áreas, y una proporción importante de esos usuarios trabaja de forma simultánea sobre el mismo sistema. En las horas de mayor actividad el ERP no da abasto: las consultas y los listados se vuelven lentos, lo que alarga cada operación y empuja a las áreas a resolver por planilla y correo lo que debería resolverse en el sistema. La plataforma busca aliviar esa carga resolviendo las consultas desde su propia capa de integración, en modo de solo lectura, y llevando las revisiones y autorizaciones a la interfaz web.

El desarrollo se organiza con una metodología ágil basada en Scrum, con sprints de aproximadamente dos semanas, un Product Backlog expresado como historias de usuario con criterios de aceptación, y un producto mínimo viable acotado al semestre. Las tecnologías previstas son Python, Django, PostgreSQL, HTML, CSS y JavaScript, con Git y GitHub para el control de versiones, todas de acceso libre y disponibles para el equipo.

El informe fundamenta la relevancia del proyecto para el campo laboral de Ingeniería en Informática, su relación con las competencias del perfil de egreso y con los intereses profesionales de los tres integrantes, y argumenta su factibilidad en términos de tiempo, equipo, materiales, factores externos y riesgos, con las medidas previstas para abordarlos.

2. Desarrollo de ingeniería

2.1 Descripción del Proyecto APT y su relevancia

Contexto y problemática

El proyecto surge a partir de una problemática real identificada en Grupo Gómez Hermanos, organización chilena que reúne distintas empresas y áreas de trabajo. Actualmente, distintos procesos internos dependen del uso combinado de SAP Business One, planillas Excel, correos electrónicos y tareas manuales. Esta forma de trabajo provoca que la información se encuentre distribuida en diferentes medios, aumentando el tiempo necesario para gestionar solicitudes, generar reportes, solicitar autorizaciones y realizar el seguimiento de cada operación.

La problemática afecta principalmente a los trabajadores de ventas, administración, autorizaciones, postventa, bodega, logística y tecnologías de la información. También afecta indirectamente a las jefaturas, debido a que necesitan información actualizada y trazable para controlar los procesos y tomar decisiones.

Carga sobre el ERP y rendimiento

A la dispersión de la información se suma un problema de capacidad. La organización cuenta con 77 licencias de SAP Business One distribuidas entre sus áreas, y una parte importante de sus usuarios trabaja de forma simultánea sobre el mismo sistema. En las horas de mayor actividad el ERP se vuelve lento al ejecutar consultas y generar listados, lo que alarga cada operación. Frente a esa demora, las áreas recurren a planillas y correos para resolver lo que el sistema debería atender, y así el problema de rendimiento se convierte en un problema de procesos manuales. La distribución de las licencias muestra dónde se concentra esa carga.

| Tipo de licencia | Cantidad | Uso principal |
| --- | --- | --- |
| CRM | 32 | Vendedores. Cotizaciones, órdenes de venta y consulta de clientes y stock. |
| Logística | 23 | Bodega y despacho. Movimientos de inventario y documentos de entrega. |
| Financiera | 11 | Administración y contabilidad. |
| Profesional | 9 | Usuarios con acceso completo a los módulos del ERP. |
| Acceso | 1 | Consulta acotada de información. |
| Acceso indirecto | 1 | Consumo del ERP desde sistemas externos. |
| Total | 77 | Se registran además dos accesos indirectos asociados a integraciones. |

Por este motivo, uno de los objetivos de la plataforma es reducir la carga que el ERP debe atender en el área abordada. Una parte importante de lo que hoy hacen los usuarios dentro de SAP son consultas y pasos de revisión que no requieren el cliente del ERP. Al resolver esas consultas desde la plataforma web, mediante una API de solo lectura sobre SAP HANA, y al llevar las revisiones y autorizaciones a la capa interna, disminuye el número de sesiones simultáneas que el sistema debe sostener y se eliminan los pasos manuales intermedios. La plataforma no pretende reemplazar al ERP ni modificar su licenciamiento: SAP conserva todas sus funciones y sigue siendo la fuente oficial de la información comercial, logística y contable.

Descripción de la solución

El proyecto tiene como objetivo diseñar y desarrollar una plataforma web interna para Grupo Gómez Hermanos que permita centralizar, automatizar y dar trazabilidad a procesos que actualmente se gestionan mediante SAP Business One, correos electrónicos, planillas Excel y tareas manuales. La plataforma no pretende reemplazar completamente al ERP, sino funcionar como una capa de gestión interna que facilite el acceso a sus datos y permita ejecutar procesos sin que todos los usuarios deban ingresar directamente a SAP.

La solución contará con autenticación de usuarios, perfiles, roles y permisos según el área o cargo de cada trabajador. Además, incorporará seis módulos seleccionados:

1. Gestión de usuarios, roles y permisos: autenticación, perfiles, áreas, cargos y restricciones de acceso según las responsabilidades de cada trabajador.

2. Solicitudes y autorizaciones: creación, envío, revisión, aprobación, rechazo y corrección de solicitudes, con estados y responsables registrados.

3. Gestión comercial: consulta de productos y clientes, generación de cotizaciones y gestión de solicitudes de órdenes de venta.

4. Notificaciones y trazabilidad: avisos dentro de la plataforma y registro de usuarios, fechas, estados, comentarios y acciones de cada proceso.

5. Integración con SAP Business One: consulta de productos, clientes y stock, y envío controlado de documentos previamente autorizados.

6. Gestión de Posventa: registro y seguimiento de solicitudes de devolución, cambio, servicio técnico y productos faltantes, con evidencias, estados y comprobantes.

Estos módulos permitirán administrar solicitudes, autorizaciones, consultas, documentos, casos posteriores a la venta y reportes, manteniendo un registro de los responsables, fechas, estados y acciones realizadas durante cada proceso. La plataforma se integrará con SAP Business One para consultar información empresarial y enviar las operaciones autorizadas, evitando que todos los usuarios necesiten ingresar directamente al ERP.

Para abordar la problemática se realizará el levantamiento y priorización de requerimientos, el modelamiento de los procesos actuales y propuestos, el diseño de la arquitectura y la base de datos, el desarrollo de los módulos seleccionados y la ejecución de pruebas funcionales, de seguridad y calidad. Debido al tiempo disponible y al tamaño del equipo, se priorizarán las funciones que generen mayor valor y que puedan ser desarrolladas y validadas durante el semestre.

Relevancia para el campo laboral de la carrera

El proyecto fue escogido porque permite aplicar conocimientos propios de Ingeniería en Informática para resolver una necesidad concreta de una organización. Su desarrollo contempla levantamiento y análisis de requerimientos, modelamiento de procesos, diseño de arquitectura, programación web, gestión de bases de datos, integración de sistemas, seguridad, control de acceso, calidad de software y gestión del proyecto durante su ciclo de vida.

El aporte de valor consiste en desarrollar una plataforma web interna que centralice los procesos seleccionados, incorpore flujos de autorización, registre los cambios de estado y mantenga la trazabilidad de las operaciones. También permitirá disminuir el uso de correos y planillas Excel como medios principales de gestión, reducir tareas repetitivas, evitar la duplicidad de información y facilitar la generación de reportes.

Por lo tanto, el proyecto representa una innovación aplicada al contexto de GGH, ya que utiliza tecnologías existentes para transformar y mejorar su forma actual de trabajo. Su implementación aportaría mayor eficiencia, seguridad, organización y control, entregando una solución tecnológica pertinente tanto para las necesidades de la empresa como para el campo profesional de la Ingeniería en Informática.

2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que requiere analizar una problemática organizacional y desarrollar una solución tecnológica que integre diferentes procesos, usuarios, fuentes de información y sistemas existentes. Para lograrlo será necesario participar en las principales etapas del ciclo de vida del software: levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, implementación y documentación.

Las áreas de desempeño involucradas son el análisis y levantamiento de requerimientos, el desarrollo e integración de sistemas, la gestión de bases de datos, la arquitectura y calidad de software, la seguridad de sistemas computacionales y la gestión de proyectos informáticos. La tabla siguiente especifica cómo se utilizará cada competencia durante el desarrollo del Proyecto APT.

| Competencia del perfil de egreso | Uso de la competencia en el Proyecto APT |
| --- | --- |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando su ciclo de vida, buenas prácticas y estándares de la industria. | Construcción de una plataforma web funcional y de calidad con Python y Django, versionado en GitHub, desarrollo incremental por sprints y una definición de terminado que exige código implementado, integrado, probado y documentado. |
| C2. Diseñar soluciones que respondan a los requerimientos de información de la organización, utilizando bases de datos relacionales. | Modelamiento y almacenamiento en PostgreSQL de usuarios, roles, permisos, solicitudes, autorizaciones, estados e historiales, garantizando la integridad y trazabilidad de los datos, y delimitando qué información administra la plataforma y qué permanece en el ERP. |
| C3. Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos mediante metodologías y estándares de la industria. | Comprensión de los procesos actuales de GGH, identificación de las necesidades de sus áreas, reglas de negocio y restricciones, y priorización de las funcionalidades desarrollables en el semestre, documentadas como historias de usuario con criterios de aceptación. |
| C4. Evaluar y gestionar el proyecto durante su ciclo de vida, utilizando metodologías y herramientas aplicables a contextos ágiles. | Organización de las actividades del equipo, distribución de responsabilidades y control de avances mediante Scrum: Product Backlog priorizado, sprints de dos semanas, reuniones de seguimiento, revisión y retrospectiva. |
| C5. Diseñar una solución de software considerando arquitectura, calidad, seguridad, sostenibilidad e integración tecnológica. | Conexión de la plataforma con SAP Business One, separación adecuada de sus componentes, protección de la información y control de acceso según el rol de cada usuario, junto con las pruebas de seguridad y validación de datos correspondientes. |

Las competencias no se aplican de forma aislada: la ingeniería de requisitos determina el alcance que se desarrolla y se prueba, el modelo de datos sostiene la trazabilidad exigida por el negocio, y la gestión del proyecto ordena el trabajo del equipo para que cada incremento sea verificable. De esta manera, las competencias seleccionadas permitirán abordar la problemática de forma integral y desarrollar una solución pertinente para el contexto profesional de la Ingeniería en Informática.

2.3 Relación con los intereses profesionales del equipo

El Proyecto APT permite que cada integrante trabaje en las áreas de la disciplina que le interesan profesionalmente y que las aplique sobre una problemática real. A continuación, cada integrante declara sus intereses profesionales y explica cómo se ven reflejados en el proyecto.

|  | Matías Orellana BACKEND, ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN Mis principales intereses profesionales se encuentran en el desarrollo de software, la automatización y mejora de procesos, la gestión de bases de datos, la arquitectura de sistemas y la integración de tecnologías. Me interesa especialmente crear soluciones que permitan transformar actividades manuales o poco eficientes en procesos digitales más organizados, rápidos y fáciles de controlar. Estos intereses se reflejan directamente en el proyecto, ya que será necesario analizar la forma actual de trabajo de Grupo Gómez Hermanos, levantar requerimientos, modelar procesos y desarrollar una plataforma web que centralice información y se integre con SAP Business One. También podré aplicar conocimientos de programación, bases de datos, documentación, seguridad, calidad de software y metodologías de desarrollo. La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional porque me permitirá enfrentar una problemática organizacional real, trabajar colaborativamente y participar en las distintas etapas del ciclo de vida de una solución informática. También fortalecerá mi capacidad para planificar, tomar decisiones técnicas, resolver problemas y comunicar avances. |
| --- | --- |

|  | Millaray Espósito ANÁLISIS FUNCIONAL, INTERFACES Y CALIDAD Mis principales intereses profesionales se orientan al desarrollo de software, la automatización y mejora de procesos, al análisis y comprensión de las necesidades de los usuarios, al diseño y desarrollo de interfaces web y a la experiencia de usuario, además del aseguramiento de la calidad y la documentación de los sistemas. Me motiva especialmente crear soluciones que sean claras, fáciles de usar y que realmente faciliten el trabajo diario de las personas dentro de una organización. Estos intereses se relacionan de forma directa con el proyecto, ya que una parte importante de mi trabajo consistirá en analizar cómo se realizan actualmente los procesos en Grupo Gómez Hermanos, modelar esos flujos y traducirlos en pantallas e interacciones comprensibles para los distintos usuarios de la plataforma. También podré aplicar conocimientos de diseño de interfaces, usabilidad, documentación de flujos funcionales y pruebas de aceptación para verificar que la solución cumpla con lo esperado. Desarrollar este proyecto contribuirá a mi crecimiento profesional, porque me permitirá enfrentar una problemática real, trabajar en equipo y participar en las etapas del ciclo de vida del software desde la mirada del análisis, el diseño centrado en el usuario y la calidad. Además, fortalecerá mi capacidad para comunicar ideas, comprender a los usuarios, tomar decisiones de diseño y validar resultados. |
| --- | --- |

|  | Alexssander López BACKEND, INTEGRACIONES Y BASES DE DATOS Mi interés principal está en el desarrollo backend y, dentro de eso, en las integraciones entre sistemas. Lo que me atrae es que ahí viven las reglas del negocio: cuando trabajo en el módulo de solicitudes internas, la parte visual es lo menos interesante; lo entretenido es definir quién autoriza qué, qué se registra y qué debe pasar si algo falla en el medio. Las integraciones me interesan por una razón parecida. Conectar el sistema con SAP a través de Service Layer me mostró un tipo de problema que no había enfrentado: no basta con que mi código funcione, tiene que funcionar según las reglas de otro sistema que no controlo. Las bases de datos van unidas a esto, porque construir la API contra HANA fue básicamente entender el modelo y exponer la información de manera que otro sistema pueda usarla sin conocer cómo está guardada por dentro. También me interesa la automatización de procesos internos, que es de donde nace todo lo demás. Trabajar dentro de una empresa me mostró cuánto tiempo se pierde en tareas que se hacen por correo o por planilla. A futuro me gustaría desempeñarme como desarrollador backend o de integraciones, en contextos donde haya sistemas empresariales de por medio, y seguir participando en la conversación previa donde se define qué hay que resolver. |
| --- | --- |

2.4 Factibilidad del proyecto en el marco de la asignatura

El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre, siempre que se defina un alcance acotado y se prioricen los módulos que generen mayor valor para Grupo Gómez Hermanos.

Tiempo y organización del semestre

El cronograma de la asignatura contempla una primera etapa de definición y planificación, una segunda etapa destinada al desarrollo y una etapa final de validación y presentación. Las horas asignadas a la asignatura se complementarán con trabajo autónomo del equipo para cumplir las actividades planificadas. Se utilizará una metodología ágil, un repositorio compartido y un cronograma con entregas parciales para controlar semanalmente el avance.

Equipo y distribución de responsabilidades

El equipo estará compuesto por tres estudiantes: Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López. Las tareas serán distribuidas de acuerdo con las capacidades de cada integrante, permitiendo trabajar en el levantamiento de requerimientos, diseño, programación, bases de datos, pruebas y documentación.

| Integrante | Funciones y responsabilidades |
| --- | --- |
| Matías Orellana | Coordinar el seguimiento de la metodología y el cronograma; apoyar el levantamiento de requerimientos; participar en el diseño de arquitectura; desarrollar componentes de backend e integración; controlar el repositorio y colaborar en la documentación técnica y las pruebas. |
| Millaray Espósito | Participar en el análisis funcional y modelamiento de procesos; diseñar y desarrollar interfaces; validar la experiencia de usuario; documentar los flujos funcionales y ejecutar pruebas de aceptación. |
| Alexssander López | Participar en el diseño y gestión de la base de datos; desarrollar componentes del sistema; apoyar las integraciones, validaciones y pruebas; colaborar en la preparación del ambiente de demostración y la documentación técnica. |
| Responsabilidades compartidas | Planificar los sprints, revisar el código, comunicar avances, informar dificultades, mantener actualizadas las evidencias, ejecutar pruebas y participar en las entregas y presentaciones del proyecto. |

Para efectos de Scrum, Matías asumirá la coordinación del proceso como Scrum Master adaptado al contexto académico. Las decisiones sobre requisitos y prioridades se tomarán con base en las necesidades de GGH y la retroalimentación de sus representantes. Los tres integrantes actuarán como equipo de desarrollo y participarán en la construcción de la solución.

Materiales y recursos

Los materiales requeridos se encuentran disponibles o son de fácil acceso: computadores personales, conexión a Internet, entorno de desarrollo, Git y GitHub, herramientas de modelamiento y tecnologías de software libre como Python, Django y PostgreSQL. Esto disminuye los costos del proyecto y permite desarrollar y probar la solución sin adquirir licencias adicionales.

Factores externos, riesgos y medidas

Entre los factores que facilitan su desarrollo se encuentran la existencia de una problemática claramente identificada, el conocimiento inicial de los procesos de la organización, la experiencia académica del equipo y la disponibilidad de tecnologías apropiadas para construir una aplicación web e integrar sistemas. Las principales dificultades y las medidas previstas se resumen a continuación.

| Dificultad o riesgo | Forma de abordarlo |
| --- | --- |
| Tamaño del proyecto mayor al tiempo disponible | Definir un producto mínimo viable, priorizar las funciones esenciales y dejar los módulos secundarios registrados como mejoras futuras. |
| Cambios en los requerimientos | Refinar el backlog en cada sprint, mantener criterios de aceptación por historia de usuario y acordar los cambios con la organización y el docente. |
| Disponibilidad de los integrantes | Planificar tareas por sprint, informar impedimentos en las reuniones de seguimiento y redistribuir el trabajo cuando corresponda. |
| Acceso al entorno real de SAP Business One | Utilizar datos de prueba y servicios simulados para validar los flujos de integración sin utilizar información real de la empresa. |
| Confidencialidad de la información corporativa | Trabajar con repositorio privado, datos ficticios en las demostraciones y evidencias sanitizadas, sin credenciales, rutas ni configuraciones sensibles. |

El producto mínimo viable estará compuesto por seis módulos. La incorporación de Posventa se considera factible debido a que se limitará a sus funciones esenciales y compartirá componentes transversales ya contemplados, como usuarios, permisos, autorizaciones, notificaciones y trazabilidad. Su desarrollo se realizará paralelamente con estos componentes durante los sprints correspondientes, sin ampliar el proyecto hacia otros procesos secundarios del sistema. De esta manera, será posible entregar una solución funcional, documentada y demostrable dentro del periodo académico.

2.5 Metodología de trabajo

Para desarrollar la Plataforma Integrada de Gestión GGH se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, complementada con las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software. Esta metodología permitirá dividir el proyecto en incrementos pequeños, revisar periódicamente los avances y realizar ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos y la retroalimentación de la organización y del docente.

El trabajo será administrado mediante un Product Backlog, que contendrá los requerimientos del sistema expresados como historias de usuario, tareas técnicas, errores y mejoras. Cada elemento será priorizado considerando su aporte a la problemática, su complejidad, las dependencias técnicas y el tiempo disponible durante el semestre. Esto permitirá concentrar el desarrollo en un producto mínimo viable y evitar que la cantidad de módulos supere la capacidad del equipo.

El desarrollo se organizará en periodos breves denominados sprints, con una duración aproximada de dos semanas. Al comienzo de cada sprint se realizará una planificación para seleccionar las historias de usuario que serán desarrolladas. Durante el sprint se ejecutarán actividades de análisis, diseño, programación, integración, pruebas y documentación. Al finalizar se realizará una revisión del incremento construido y una retrospectiva para identificar dificultades y mejorar la forma de trabajo del equipo.

Etapas de trabajo

| Etapa | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Levantamiento y análisis de requerimientos | Análisis de los procesos actuales de GGH para identificar las actividades realizadas mediante SAP Business One, correo electrónico, planillas Excel y procedimientos manuales. Se definirán usuarios, roles, necesidades, reglas de negocio, entradas, salidas y restricciones, documentados como historias de usuario con criterios de aceptación. |
| 2. Definición y priorización del alcance | Identificación de todos los módulos posibles y selección de aquellos que entreguen mayor valor y puedan ser desarrollados por tres integrantes dentro del semestre. Las funciones esenciales formarán parte del producto mínimo viable; las secundarias quedarán registradas como trabajo futuro. |
| 3. Diseño de la solución | Diseño de la arquitectura de la plataforma, el modelo de datos, las interfaces, los flujos de autorización y el sistema de roles y permisos. También se definirá la forma en que la plataforma se comunicará con SAP Business One, separando los datos internos de aquellos que seguirán siendo administrados por el ERP. |
| 4. Desarrollo incremental | Implementación progresiva de los módulos durante los sprints. Cada incremento deberá entregar una funcionalidad utilizable y verificable. Se utilizará GitHub para controlar versiones, distribuir tareas, registrar avances y mantener integrado el trabajo de los tres integrantes. |
| 5. Integración y pruebas | Ejecución de pruebas funcionales, de integración, seguridad y validación de datos. Cada historia de usuario deberá cumplir sus criterios de aceptación antes de considerarse terminada. Sin acceso al ambiente real de SAP se utilizarán servicios simulados y datos ficticios. |
| 6. Validación y mejora | Presentación del incremento al finalizar cada sprint para recibir retroalimentación. Las observaciones se incorporarán al Product Backlog y serán priorizadas para los siguientes ciclos, corrigiendo problemas antes de la entrega final. |
| 7. Documentación y cierre | Elaboración de la documentación técnica y funcional, incluyendo requerimientos, arquitectura, base de datos, instrucciones de uso, pruebas realizadas y resultados. Finalmente se preparará la demostración y se compararán los resultados alcanzados con los objetivos definidos inicialmente. |

Organización del semestre

- Fase 1: Definición de la problemática, alcance, requerimientos iniciales, tecnologías, metodología, responsabilidades y planificación.

- Fase 2: Desarrollo incremental de la plataforma mediante sprints, pruebas, integración, revisión y mejora.

- Fase 3: Validación final, documentación de resultados, preparación de la demostración y presentación del proyecto.

Actividades de Scrum

- Planificación del sprint: selección y distribución de las tareas.

- Reuniones de seguimiento: revisión breve y periódica del trabajo realizado, las próximas actividades y los impedimentos.

- Revisión del sprint: demostración de las funcionalidades terminadas.

- Retrospectiva: análisis de los aspectos positivos, dificultades y acciones de mejora.

- Refinamiento del backlog: revisión y actualización de requerimientos, prioridades y criterios de aceptación.

Cada funcionalidad se considerará terminada cuando se encuentre implementada, integrada, probada, documentada y almacenada correctamente en el repositorio del proyecto.

2.6 Indicadores de calidad disciplinarios

El diseño del Proyecto APT considera los indicadores de calidad asociados a las competencias del perfil de egreso involucradas. La tabla indica cómo se cumple cada indicador y con qué producto del proyecto se evidencia.

| Competencia del perfil de egreso | Indicador de calidad | Cumplimiento en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación de productos y procesos. | Casos de prueba y criterios de aceptación definidos por historia de usuario antes de desarrollar cada módulo. |
|  | 1.2 Aplica pruebas de validación de productos y procesos. | Ejecución de pruebas funcionales, de integración, de seguridad y de validación de datos en un ambiente controlado con datos ficticios. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las pruebas. | Las funcionalidades que no cumplen la definición de terminado regresan al Product Backlog; las incidencias y sus correcciones quedan registradas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos ofreciendo alternativas de decisión. | Plan de trabajo y carta Gantt por fases (Anexos B y C), con alcance priorizado, alternativas de arquitectura evaluadas y un producto mínimo viable acordado. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos ofreciendo alternativas de decisión. | Seguimiento semanal del avance, revisión y retrospectiva por sprint, y repriorización del backlog según la retroalimentación recibida. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos escalables. | Modelo entidad-relación de usuarios, roles, permisos, solicitudes, estados e historiales, con la separación entre datos internos y datos del ERP. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos escalables. | Implementación en PostgreSQL mediante migraciones versionadas, con validaciones de integridad y registro histórico de cambios de estado. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software sistematizando su desarrollo. | Desarrollo incremental por sprints sobre Django, con control de versiones en repositorio privado y revisión de código entre los integrantes. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de la solución. | Integración de los seis módulos entre sí y con SAP Business One, con etapa final de unificación y corrección de incidencias. |
|  | 4.3 Implanta la solución de software. | Preparación de un ambiente de demostración controlado y documentación técnica y de uso para la puesta en marcha, sin exponer datos reales de la empresa. |

3. Conclusiones

3.1 Conclusiones del equipo

La definición del Proyecto APT parte de una problemática verificable en Grupo Gómez Hermanos: procesos internos distribuidos entre SAP Business One, planillas Excel, correos electrónicos y tareas manuales, con tiempos de gestión altos y trazabilidad limitada. La plataforma propuesta responde a esa situación como capa interna de gestión, sin reemplazar el ERP, lo que delimita con claridad qué construye el equipo y qué permanece en el sistema actual.

Al problema de procesos se suma uno de capacidad. Las 77 licencias de SAP están repartidas entre ventas, logística, administración y usuarios profesionales, y una parte importante de esos usuarios opera de forma simultánea. El resultado es un ERP que se vuelve lento en las horas de mayor actividad, lo que a su vez explica el uso de planillas y correos como vía alternativa. Trasladar las consultas y las revisiones a la plataforma reduce las sesiones que el sistema debe atender y ataca ambos problemas a la vez, sin alterar el rol del ERP.

El proyecto cubre las cinco competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática y exige recorrer el ciclo de vida del software completo, desde el levantamiento de requerimientos hasta las pruebas y la documentación. La factibilidad depende de mantener el alcance acotado: las tecnologías previstas son de libre acceso y el equipo ya cuenta con los materiales necesarios, de modo que el principal riesgo no es técnico sino de dimensionamiento. Por eso el producto mínimo viable se limita a seis módulos, el sexto reutiliza componentes transversales ya contemplados, y los procesos secundarios quedan registrados como trabajo futuro.

En conjunto, la propuesta cumple las condiciones exigidas en esta fase: problema real y acotado, objetivos verificables, competencias identificadas, metodología definida, responsabilidades asignadas, plan de trabajo con cronograma y evidencias comprometidas para el informe de avance y el informe final.

3.2 Conclusiones individuales

Cada integrante concluye desde el ámbito del proyecto en que participará y desde lo que esta fase de definición le dejó como aprendizaje.

|  | Matías Orellana COORDINACIÓN, BACKEND E INTEGRACIÓN Al cerrar esta fase concluyo que el valor del proyecto no está en la tecnología que usaremos, sino en el orden que impone a procesos que hoy ocurren de forma dispersa. Definir estados, responsables y registros obliga a entender el negocio antes de escribir código, y ese trabajo previo es el que determinará si la plataforma sirve o queda como un sistema paralelo más. Desde mi rol de coordinación, concluyo que el riesgo principal del semestre es el dimensionamiento y no la dificultad técnica. Mantener el Product Backlog priorizado, controlar el avance semana a semana y sostener una definición de terminado exigente serán las condiciones para llegar a una entrega demostrable. En lo personal, concluyo que este proyecto me permitirá recorrer el ciclo de vida completo de una solución real y tomar decisiones de arquitectura e integración con consecuencias verificables, lo que difícilmente se logra en un ejercicio simulado. |
| --- | --- |

|  | Millaray Espósito ANÁLISIS FUNCIONAL, INTERFACES Y CALIDAD Concluyo que la principal dificultad del proyecto no será construir las pantallas, sino traducir procesos que hoy viven en correos y planillas a flujos que los usuarios reconozcan como propios. Si la plataforma resulta más lenta o más confusa que el método actual, la organización volverá a la planilla, y ese es el criterio real de éxito. Desde el análisis y la calidad, concluyo que los criterios de aceptación son el instrumento que conecta lo que la empresa pide con lo que el equipo entrega. Definirlos antes de programar y probarlos después es lo que permitirá afirmar que un módulo está terminado y no solamente escrito. En lo personal, concluyo que esta fase me mostró el valor de preguntar antes de proponer. Levantar los procesos y modelarlos cambió la forma en que entendíamos el problema, y esa manera de trabajar es la que quiero seguir aplicando profesionalmente. |
| --- | --- |

|  | Alexssander López BACKEND, INTEGRACIONES Y BASES DE DATOS Concluyo que la integración con SAP es la parte que define los límites reales del proyecto. No basta con que nuestro código funcione: tiene que funcionar según las reglas de un sistema que no controlamos, y por eso separar la lectura de la escritura y validar cada operación antes de enviarla es una decisión de diseño y no un detalle de implementación. Desde la base de datos, concluyo que la trazabilidad exigida por el negocio obliga a modelar la historia de cada proceso y no solo su estado final. Registrar quién, cuándo y qué cambió es lo que convierte a la plataforma en una fuente confiable frente al ERP. En lo personal, concluyo que este proyecto me sitúa en el tipo de problema al que quiero dedicarme: sistemas empresariales existentes, reglas de negocio explícitas e integraciones que deben respetarlas. |
| --- | --- |

4. Reflexiones

El principal aprendizaje de esta fase fue que definir el problema es más difícil que proponer una solución. Al revisar cómo trabaja actualmente la organización, el equipo comprobó que buena parte de la ineficiencia no proviene del ERP, sino de los procesos que ocurren antes de llegar a él: correos de autorización, planillas paralelas y seguimientos manuales. Ese hallazgo cambió el enfoque del proyecto y llevó a plantear una capa de gestión interna en lugar de un sistema que compitiera con SAP.

Un segundo aprendizaje llegó al revisar la distribución de usuarios del ERP. Al principio el equipo atribuía la lentitud a la infraestructura, y al contar las licencias por área se comprobó que el problema tenía más relación con la cantidad de usuarios simultáneos y con el tipo de operación que cada uno ejecuta. Eso cambió la forma de plantear la solución: en lugar de pedir más capacidad al sistema, conviene reducir lo que el sistema debe atender. El equipo entendió que un buen diagnóstico cambia la solución, no solo su justificación.

La tercera reflexión se relaciona con el alcance. La tentación inicial fue incorporar todos los procesos posibles, y el ejercicio de priorizar obligó a distinguir entre lo que aporta valor demostrable en un semestre y lo que corresponde a mejoras futuras. Incorporar Posventa fue una decisión discutida, y se resolvió al comprobar que reutiliza componentes que el proyecto ya necesita. Trabajar con un producto mínimo viable no reduce la ambición del proyecto, sino que la ordena.

También se reconoció la importancia de la confidencialidad. Al trabajar con una organización real, cada decisión sobre evidencias, repositorios y demostraciones tiene consecuencias, por lo que el equipo optó desde el inicio por datos ficticios, repositorio privado y documentación sanitizada.

Finalmente, el trabajo en equipo aparece como la condición que sostiene todo lo anterior. Con tres integrantes y responsabilidades distintas, el avance depende de la comunicación semanal, del uso disciplinado del repositorio y de una definición de terminado compartida. La retroalimentación de esta evaluación formativa se incorporará al Product Backlog antes de iniciar la Fase 2.

5. Bibliografía

Duoc UC. Ingeniería en Informática: perfil de egreso y plan de estudio. Recuperado de https://www.duoc.cl/carreras/ingenieria-en-informatica/

Duoc UC. Guía del estudiante Fase 1: Definición Proyecto APT. Asignatura Capstone (PTY4614).

Schwaber, K. y Sutherland, J. La Guía de Scrum. Scrum.org.

SAP. SAP Business One Service Layer y SAP HANA: documentación técnica. SAP SE.

Django Software Foundation. Django documentation. Recuperado de https://docs.djangoproject.com/

PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL documentation. Recuperado de https://www.postgresql.org/docs/

6. Anexos

Anexo A. Objetivos del proyecto

Objetivo general. Desarrollar una plataforma web integrada de gestión interna para Grupo Gómez Hermanos que centralice, automatice y permita dar trazabilidad a los procesos organizacionales seleccionados, mediante su integración con SAP Business One.

Objetivos específicos.

1. Analizar los procesos actuales y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de la organización.

2. Definir y priorizar los módulos que serán desarrollados de acuerdo con las necesidades de GGH, el tiempo disponible y la capacidad del equipo.

3. Diseñar la arquitectura, la base de datos, las interfaces y el modelo de roles y permisos de la plataforma.

4. Implementar los seis módulos seleccionados, incorporando flujos de solicitud, autorización, gestión comercial, posventa, notificación y trazabilidad.

5. Desarrollar y validar la integración entre la plataforma y SAP Business One para la consulta y transferencia controlada de información.

6. Ejecutar pruebas funcionales, de seguridad y calidad para verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos.

7. Documentar el desarrollo, funcionamiento y resultados obtenidos durante el proyecto.

Anexo B. Plan de trabajo

Competencias del perfil de egreso: C1 desarrollo de soluciones de software innovadoras y de calidad · C2 soluciones de información y bases de datos · C3 ingeniería y levantamiento de requisitos · C4 evaluación y gestión de proyectos informáticos · C5 diseño de soluciones considerando arquitectura, seguridad, calidad y sostenibilidad.

| Comp. | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3, C4 | Definición de la problemática | Analizar la situación de GGH, identificar los procesos efectuados mediante SAP, Excel, correos y actividades manuales, y establecer el problema que abordará el proyecto. | Antecedentes de GGH, reuniones del equipo. | 1 semana | Matías, Millaray y Alexssander | Facilita el conocimiento previo de la problemática. Puede dificultarse por falta de información formal de algunos procesos. |
| C3, C4 | Levantamiento de requerimientos | Identificar usuarios, necesidades, reglas de negocio, restricciones y requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma. | Reuniones, bloc de notas, formularios, documentos internos autorizados y herramientas de modelamiento. | 2 semanas | Millaray, con apoyo de Matías y Alexssander | Se utilizará solamente información autorizada. Los requerimientos podrán ajustarse según la retroalimentación recibida. |
| C3, C4 | Definición del alcance y Product Backlog | Seleccionar los seis módulos, redactar historias de usuario, establecer criterios de aceptación, asignar prioridades y definir el producto mínimo viable. | Plantilla de Product Backlog, historias de usuario, GitHub Projects y Guía Scrum. | 1 semana | Matías, con participación de todo el equipo | El principal riesgo es aumentar el alcance. Los módulos secundarios quedarán registrados como mejoras futuras. |
| C1, C2, C5 | Evaluación y diseño de arquitectura y base de datos | Analizar las alternativas de arquitectura y seleccionar la más adecuada para los requerimientos, alcance y tecnologías del proyecto. Diseñar la estructura del sistema, sus módulos, capas, modelo de datos, controles de acceso y mecanismo de integración. | Diagrams.net, UML, modelo entidad-relación, documentación técnica, Django, PostgreSQL y antecedentes disponibles del sistema. | 2 semanas | Alexssander y Matías | La arquitectura definitiva será acordada por el equipo durante esta actividad. Sin acceso a SAP Business One se diseñará una integración simulada con datos ficticios. |
| C1, C3, C5 | Diseño de interfaces y flujos | Elaborar prototipos de las principales pantallas y representar los flujos de solicitud, autorización, gestión comercial, posventa, notificación y trazabilidad. | Figma, Draw.io, BPMN, historias de usuario y criterios de aceptación. | 2 semanas | Millaray, con apoyo de Matías | Los prototipos se validarán con las historias de usuario antes de iniciar el desarrollo. |
| C1, C4 | Preparación del entorno y planificación de sprints | Configurar el ambiente de trabajo, repositorio privado, estructura del proyecto, reglas de control de versiones y planificación de los sprints. | Computadores, Visual Studio Code, Git, GitHub privado, Python, Django y PostgreSQL. | 1 semana | Matías y Alexssander | El repositorio será confidencial y solamente tendrán acceso las personas autorizadas. |
| C1, C2, C5 | Módulo de usuarios, roles y permisos | Implementar autenticación, perfiles, áreas, cargos, roles, permisos y restricciones de acceso según las responsabilidades de cada usuario. | Django, PostgreSQL, HTML, CSS, JavaScript y herramientas de pruebas. | 2 semanas | Matías y Alexssander | Es un módulo transversal y debe estar disponible antes de integrar los demás procesos. |
| C1, C2, C3 | Módulo de solicitudes y autorizaciones | Implementar la creación, envío, revisión, aprobación, rechazo y corrección de solicitudes de códigos de productos, incluyendo estados y responsables. | Django, PostgreSQL, prototipos, historias de usuario y datos ficticios. | 2 semanas | Millaray y Matías | El módulo demostrará la sustitución de correos, planillas y seguimientos manuales. |
| C1, C2, C5 | Módulo de gestión comercial | Implementar las funciones esenciales para consultar productos y clientes, generar cotizaciones y gestionar solicitudes de órdenes de venta. | Django, PostgreSQL, interfaces web, API o simulador de SAP y datos ficticios. | 2 semanas | Alexssander y Millaray | Se limitará a los procesos comerciales prioritarios definidos en el Product Backlog. |
| C1, C2, C5 | Notificaciones y trazabilidad | Incorporar avisos dentro de la plataforma y registrar usuarios, fechas, estados, comentarios y acciones realizadas en cada proceso. | Django, PostgreSQL, historias de usuario y herramientas de prueba. | 2 semanas | Millaray, con apoyo de Matías | Funcionará transversalmente con solicitudes, autorizaciones, gestión comercial y Posventa. |
| C1, C2, C3, C5 | Módulo de gestión de Posventa | Implementar el registro y seguimiento de solicitudes de devolución, cambio, servicio técnico y productos faltantes. Incorporar datos del cliente y producto, evaluación de condiciones, evidencias, revisión, autorización, rechazo, corrección, estados del proceso y generación de comprobantes con código QR. | Django, PostgreSQL, HTML, CSS, JavaScript, almacenamiento de evidencias, librería para códigos QR, historias de usuario y datos ficticios. | 2 semanas | Millaray y Alexssander, con apoyo de Matías | El módulo compartirá usuarios, permisos, autorizaciones, notificaciones y trazabilidad con los demás procesos. Se limitará a las funciones esenciales priorizadas en el Product Backlog. |
| C1, C2, C5 | Integración con SAP Business One | Implementar o simular la consulta de productos, clientes y stock, además del envío controlado de documentos previamente autorizados. | API, SAP Business One, SAP HANA, Service Layer, servicios simulados y datos ficticios. | 2 semanas | Alexssander y Matías | Sin acceso al ambiente real se utilizará un simulador que reproduzca las respuestas necesarias sin exponer datos corporativos. |
| C1, C4, C5 | Pruebas y control de calidad | Ejecutar pruebas funcionales, de integración, seguridad y validación de criterios de aceptación. Registrar resultados, incidencias y correcciones. | Casos de prueba, listas de verificación, datos ficticios y ambiente controlado. | 2 semanas | Los tres integrantes; Millaray coordina las pruebas | Las funcionalidades que no cumplan la definición de terminado regresarán al Product Backlog para su corrección. |
| C1, C4, C5 | Integración final y corrección de incidencias | Unificar los módulos, corregir errores, revisar permisos, optimizar los flujos y comprobar la estabilidad del incremento final. | Repositorio privado, ambiente de pruebas, registro de incidencias y definición de terminado. | 1 semana | Los tres integrantes; Alexssander coordina la integración | Después de esta actividad no se incorporarán funcionalidades nuevas, salvo correcciones críticas. |
| C1, C4, C5 | Elaboración de evidencias sanitizadas | Preparar capturas, videos, resultados de pruebas y documentación sin código, credenciales, rutas internas, datos empresariales ni acceso al repositorio. | Procesador de texto, herramientas de captura, datos ficticios y pautas de confidencialidad. | 1 semana | Los tres integrantes; Matías coordina la documentación | Todo material deberá revisarse antes de ser presentado para evitar la exposición de información confidencial. |
| C1, C4 | Demostración y presentación final | Preparar y realizar una demostración controlada de los módulos desarrollados, presentar los resultados y responder preguntas sobre el proyecto. | Presentación, ambiente de demostración, video de respaldo y documentación sanitizada. | 2 semanas | Matías, Millaray y Alexssander | Cada integrante deberá explicar las actividades y módulos en los que participó. No se entregará una copia del sistema ni acceso a sus carpetas. |

Anexo C. Carta Gantt

Distribución de las actividades en 18 semanas, agrupadas en las tres fases del semestre.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Definición de la problemática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del alcance y Product Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y diseño de arquitectura y base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces y flujos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación del entorno y planificación de sprints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión y seguimiento de Scrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de usuarios, roles y permisos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de solicitudes y autorizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de gestión comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del módulo de gestión de Posventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de notificaciones y trazabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo o simulación de integración con SAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y control de calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración final y corrección de incidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de evidencias sanitizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de demostración y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Azul oscuro: actividad puntual.      Azul medio: actividad transversal.

Anexo D. Evidencias comprometidas

Evidencias que el equipo entregará en el informe de avance y en el informe final, junto con la justificación de su formato.

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de análisis y diseño del proyecto | Contendrá la problemática, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, criterios de aceptación, procesos modelados, arquitectura propuesta, modelo de datos y diseño inicial de interfaces. | Permitirá demostrar que el desarrollo se basa en una problemática real, requerimientos definidos y una planificación técnica coherente. |
| Avance | Registro visual del incremento funcional | Capturas de pantalla o video de las funcionalidades desarrolladas, utilizando usuarios y datos ficticios. No se adjuntará código fuente ni se entregará acceso a las carpetas o al repositorio del sistema. | Permitirá comprobar el avance funcional manteniendo protegidos los activos tecnológicos y la información de la empresa. |
| Final | Demostración controlada de la plataforma | Presentación presencial o mediante videollamada de los módulos seleccionados y sus flujos principales. La demostración utilizará un ambiente seguro con datos ficticios y será realizada directamente por el equipo. | Permitirá validar el funcionamiento del proyecto sin entregar una copia ejecutable, acceso permanente ni componentes internos de la solución. |
| Final | Informe de resultados y pruebas sanitizado | Documento con casos de prueba, criterios de aceptación, resultados, incidencias corregidas y conclusiones. Las evidencias visuales ocultarán datos, credenciales, rutas, direcciones y configuraciones sensibles. | Permitirá acreditar la calidad y el cumplimiento de los objetivos sin comprometer la confidencialidad ni la seguridad del sistema. |