| CARTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO APT CARTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO APT Plataforma Integrada con SAP Business One · Grupo Gómez Hermanos |  |
| --- | --- |

PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Rut | Nombre estudiantes |
| --- | --- |
| 21.126.593-0 | Matías Orellana |
| 21.563.631-3 | Millaray Espósito |
| 21.330.934-K | Alexssander López |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC, sede Plaza Norte |

2. Plataforma Integrada con SAP Business One

| Organización: | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Equipo: | Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López |

3. Control del documento

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/08/2026 | Creación inicial de la Carta de Constitución | Equipo del Proyecto APT |

4. Identificación general

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Plataforma Integrada con SAP Business One |
| Nombre abreviado | Plataforma Integrada GGH |
| Organización beneficiaria | Grupo Gómez Hermanos |
| Duración estimada | 18 semanas académicas |
| Modalidad de trabajo | Proyecto grupal con desarrollo incremental |
| Metodología de desarrollo | Scrum |
| Integrantes | Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López |
| Fecha de inicio | 14/08/026 |
| Fecha estimada de término | 07/12/2026 |

5. Propósito del proyecto

El proyecto tiene como propósito diseñar, documentar, desarrollar y validar una plataforma web interna para Grupo Gómez Hermanos que permita centralizar y automatizar procesos que actualmente dependen del uso combinado de SAP Business One, correos electrónicos, planillas Excel y actividades manuales.

La plataforma permitirá gestionar solicitudes, autorizaciones, operaciones comerciales y casos de posventa, manteniendo la trazabilidad de los responsables, fechas, estados y acciones ejecutadas. También se integrará de manera controlada con SAP Business One para consultar y transferir información, manteniendo al ERP como sistema oficial de los datos comerciales, logísticos y contables.

6. Justificación

Actualmente, diferentes procesos de Grupo Gómez Hermanos se encuentran distribuidos entre SAP Business One, correos electrónicos, planillas Excel y procedimientos manuales. Esta situación dificulta el seguimiento de las operaciones, aumenta los tiempos de respuesta y genera riesgos de duplicidad, pérdida de información y falta de trazabilidad.

Además, una cantidad importante de usuarios utiliza simultáneamente SAP Business One para efectuar consultas y operaciones comerciales. La solución propuesta permitirá trasladar determinados procesos y consultas a una plataforma web interna, reduciendo la carga operativa directa sobre el ERP y entregando una experiencia más simple a sus usuarios.

La integración se realizará respetando las condiciones técnicas, contractuales y de licenciamiento aplicables a SAP Business One. La plataforma no reemplazará al ERP, sino que funcionará como una capa interna de gestión e integración.

7. Objetivo general

Optimizar la gestión de los procesos internos de Grupo Gómez Hermanos mediante la centralización, automatización y trazabilidad de las operaciones comerciales, administrativas y de posventa vinculadas con SAP Business One, con el propósito de agilizar los tiempos de respuesta, reducir las tareas manuales, mejorar el acceso a la información y favorecer un uso más eficiente y controlado de los recursos tecnológicos de la organización.

Objetivos específicos

- Analizar los procesos actuales de Grupo Gómez Hermanos y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma.

- Definir y priorizar las funcionalidades de los seis módulos seleccionados, considerando las necesidades de la organización, el tiempo disponible y la capacidad del equipo.

- Evaluar y definir la arquitectura, la base de datos, las interfaces y el modelo de roles y permisos necesarios para el funcionamiento de la solución.

- Implementar los módulos de usuarios y permisos, solicitudes y autorizaciones, gestión comercial, notificaciones y trazabilidad, integración con SAP Business One y gestión de posventa.

- Desarrollar o simular la integración con SAP Business One para consultar y transferir información de manera controlada y segura.

- Ejecutar pruebas funcionales, de integración, seguridad y calidad para comprobar el cumplimiento de los requerimientos y criterios de aceptación.

- Elaborar documentación técnica y funcional que registre el desarrollo, las pruebas, los resultados y las mejoras realizadas durante el proyecto.

7. Alcance del proyecto

El proyecto comprende la documentación, validación, integración y mejora de una plataforma web funcional para Grupo Gómez Hermanos. Su alcance académico se concentra en seis módulos que permiten centralizar procesos internos, agilizar la gestión de operaciones y mantener la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios.

7.1 Gestión de usuarios, roles y permisos

Administrará el acceso seguro a la plataforma mediante autenticación, perfiles de usuario, áreas, cargos, roles, permisos y grupos de autorizadores. Permitirá restringir las funciones y la información disponible de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada usuario.

7.2 Solicitudes y autorizaciones

Permitirá crear, enviar, revisar, aprobar, rechazar, corregir y reenviar solicitudes internas, especialmente aquellas relacionadas con la creación o modificación de códigos de productos. Cada solicitud conservará sus responsables, comentarios, fechas e historial de cambios de estado.

7.3 Gestión comercial

Permitirá consultar productos, clientes y disponibilidad de stock; generar y administrar cotizaciones; crear solicitudes de órdenes de venta; efectuar las validaciones correspondientes y consultar el estado y la trazabilidad de los documentos relacionados con SAP Business One.

7.4 Notificaciones y trazabilidad

Incorporará notificaciones para informar solicitudes pendientes, aprobaciones, rechazos, observaciones y cambios de estado. También registrará los usuarios, fechas, comentarios y acciones realizadas durante cada proceso, permitiendo consultar su historial y responsables.

7.5 Integración con SAP Business One

Permitirá el intercambio controlado de información entre la plataforma y SAP Business One. Las consultas autorizadas de productos, clientes, stock y otros datos empresariales se realizarán mediante una API conectada con SAP HANA, mientras que las operaciones de escritura se ejecutarán mediante SAP Business One Service Layer.

La integración deberá respetar los controles de seguridad, validaciones y condiciones de licenciamiento establecidas por la organización. Para las demostraciones académicas se podrá utilizar un ambiente controlado con servicios simulados y datos ficticios, sin alterar el funcionamiento ni el propósito del producto real.

7.6 Gestión de posventa

Permitirá registrar y efectuar el seguimiento de solicitudes posteriores a la venta, incluyendo devoluciones, cambios, servicios técnicos y productos faltantes. Cada caso podrá incorporar datos del cliente, productos involucrados, evidencias, observaciones, autorizaciones y cambios de estado.

El módulo también permitirá generar comprobantes mediante códigos QR, notificar a los participantes, consultar el avance de cada solicitud y mantener la trazabilidad del proceso hasta su cierre.

8. Entregables principales

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Documento de análisis y requerimientos | Procesos, actores, requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y restricciones. |
| Product Backlog | Épicas, historias de usuario, criterios de aceptación, prioridades, estimaciones y dependencias. |
| Documento de arquitectura | Arquitectura seleccionada, decisiones técnicas, modelo 4+1, componentes, integraciones y despliegue. |
| Prototipos de interfaces | Representación de las pantallas y flujos principales. |
| Incrementos funcionales | Funcionalidades desarrolladas y validadas durante los sprints. |
| Especificación de integración | Consultas mediante API, operaciones mediante Service Layer, autenticación, respuestas y tratamiento de errores. |
| Informe de pruebas | Casos de prueba, resultados, incidencias, correcciones y validación de criterios de aceptación. |
| Evidencias sanitizadas | Capturas, videos y registros sin datos empresariales, credenciales o configuraciones internas. |
| Demostración final | Presentación controlada del producto con usuarios y datos ficticios. |
| Documentación final | Manual funcional, documentación técnica, resultados y conclusiones del proyecto. |

9. Organización y responsabilidades

Los tres integrantes participarán en el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y presentación del producto.

| Integrante | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Matías Orellana | Coordinación del proyecto, seguimiento de Scrum, backend, integración, documentación técnica, repositorio y pruebas. |
| Millaray Espósito | Análisis funcional, modelamiento de procesos, interfaces, experiencia de usuario, documentación funcional y pruebas de aceptación. |
| Alexssander López | Base de datos, backend, componentes del sistema, integración, validaciones, pruebas técnicas y ambiente de demostración. |

Aplicación de los roles de Scrum

El equipo asumirá internamente las responsabilidades de Product Owner, Scrum Master y Developers.

- Los tres integrantes actuarán como Developers durante el proyecto.

- En cada sprint se designará un responsable de la función de Product Owner.

- En cada sprint se designará un responsable de la función de Scrum Master.

- Las responsabilidades de Product Owner y Scrum Master podrán rotar para que todos los integrantes demuestren su aplicación.

La asignación específica se registrará en la planificación de cada sprint.

10. Enfoque metodológico

La gestión general del Proyecto APT se desarrollará mediante la planificación establecida en la Carta Gantt de las tres fases del Capstone.

Durante la fase de desarrollo se aplicará Scrum mediante sprints de aproximadamente dos semanas. En cada sprint se realizarán las siguientes actividades:

- Definición del Sprint Goal.

- Selección de historias desde el Product Backlog.

- Creación del Sprint Backlog.

- Análisis y diseño necesario para las historias seleccionadas.

- Desarrollo e integración.

- Ejecución de pruebas.

- Actualización de documentación.

- Sprint Review.

- Sprint Retrospective.

- Actualización del Product Backlog.

Cada sprint deberá producir un incremento funcional que cumpla con la Definition of Done acordada por el equipo.

11. Descripción técnica inicial

La solución existente corresponde inicialmente a una aplicación web modular desarrollada con Django. Utiliza una base de datos relacional y componentes externos de integración.

La arquitectura definitiva será analizada, justificada y documentada durante el proyecto. Como base técnica se consideran:

- Python y Django para la plataforma web.

- PostgreSQL como base de datos principal.

- SQLite para el ambiente académico de demostración.

- HTML, CSS y JavaScript para las interfaces.

- FastAPI para consultas controladas sobre SAP HANA.

- SAP Business One Service Layer para operaciones de escritura.

- Git y GitHub privado para control de versiones.

- Almacenamiento local o servicio autorizado para evidencias.

- Servicios simulados y datos ficticios para pruebas y demostraciones.

El modelo 4+1 será utilizado para representar la arquitectura seleccionada mediante sus vistas lógica, de procesos, desarrollo, física y escenarios.

12. Restricciones

- El proyecto deberá ejecutarse dentro de las 18 semanas del periodo académico.

- El equipo está compuesto por tres estudiantes.

- El repositorio y el código fuente serán confidenciales.

- No se deberán exponer credenciales, direcciones internas ni datos empresariales.

- El acceso al ambiente real de SAP Business One puede ser limitado.

- La solución deberá respetar el contrato y licenciamiento vigente de SAP.

- La cantidad de funcionalidades deberá mantenerse dentro del producto mínimo viable.

- Las evidencias académicas deberán utilizar datos ficticios y estar sanitizadas.

13. Licenciamiento, seguridad y confidencialidad

La plataforma no reemplazará SAP Business One ni buscará eludir su licenciamiento. Para las operaciones realizadas mediante la integración, Grupo Gómez Hermanos contará con las autorizaciones de acceso indirecto requeridas contractualmente.

El tipo, cantidad y costo de estas autorizaciones deberá ser confirmado por la organización con su proveedor o partner autorizado de SAP antes de una eventual puesta en producción.

SAP Business One continuará siendo la fuente oficial de la información comercial, logística y contable. La plataforma administrará los procesos internos, solicitudes, autorizaciones, estados, notificaciones y registros de trazabilidad que se encuentren dentro del alcance definido.

El código fuente, repositorio, credenciales, configuraciones, información empresarial y direcciones internas serán considerados confidenciales. Las evidencias académicas se prepararán con datos ficticios y no permitirán acceder a los activos tecnológicos de la organización.

14. Riesgos iniciales

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medida de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Aumento no controlado del alcance | Alta | Alto | Mantener seis módulos y registrar funciones adicionales como mejoras futuras. |
| Falta de acceso al ambiente real de SAP | Media | Alto | Utilizar API y servicios simulados con datos ficticios. |
| Definición incorrecta del licenciamiento | Media | Alto | Validar accesos indirectos con el contrato y partner autorizado de SAP. |
| Cambios en los requerimientos | Alta | Medio | Refinar el Product Backlog y aprobar los cambios relevantes. |
| Disponibilidad limitada del equipo | Media | Alto | Distribuir trabajo por sprint y comunicar impedimentos oportunamente. |
| Exposición de información confidencial | Media | Alto | Utilizar repositorio privado y revisar todas las evidencias antes de publicarlas. |
| Integración tardía de los módulos | Media | Alto | Integrar y probar las funcionalidades durante cada sprint. |
| Falta de pruebas suficientes | Media | Alto | Relacionar cada historia con criterios de aceptación y casos de prueba. |
| Dependencia de componentes externos | Media | Medio | Incorporar simuladores, manejo de errores y mecanismos de contingencia. |

15. Planificación general

| Fase | Semanas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: definición y planificación | 1 a 4 | Problemática, alcance, objetivos, requerimientos iniciales, Product Backlog preliminar y planificación general. |
| Fase 2: desarrollo y validación incremental | 5 a 15 | Sprints, diseño, programación, integración, pruebas, documentación y revisión de incrementos. |
| Fase 3: cierre y presentación | 16 a 18 | Validación final, evidencias sanitizadas, documentación, demostración y presentación. |

El detalle de las actividades, responsables y semanas se encuentra registrado en la Carta Gantt del Proyecto APT.

16. Criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso cuando:

- Los seis módulos definidos en el alcance se encuentren funcionales, integrados, probados y documentados.

- Las funcionalidades implementadas cumplan con los requerimientos, las reglas de negocio, las historias de usuario y los criterios de aceptación establecidos.

- Los flujos principales puedan ejecutarse completamente dentro de la plataforma, centralizando los procesos comerciales, administrativos y de posventa considerados.

- Cada historia de usuario desarrollada cuente con casos de prueba, resultados registrados y evidencias sanitizadas.

- La autenticación, los roles, los permisos y las restricciones de acceso funcionen de acuerdo con los perfiles definidos.

- Los procesos mantengan trazabilidad de los usuarios, fechas, estados, comentarios y acciones realizadas.

- La integración con SAP Business One funcione de manera controlada y pueda demostrarse en un ambiente seguro, respetando las condiciones de licenciamiento y seguridad establecidas.

- Los incrementos cumplan con la Definition of Done y se encuentren integrados al producto.

- No existan incidencias críticas abiertas que impidan ejecutar los procesos principales del sistema.

- La documentación funcional, técnica, arquitectónica y de pruebas se encuentre actualizada y sea coherente con el funcionamiento real de la plataforma.

- Las evidencias presentadas no expongan credenciales, información empresarial, datos personales, rutas internas ni otros elementos confidenciales.

- El equipo pueda demostrar el funcionamiento de la plataforma y explicar sus principales decisiones técnicas, funcionales y metodológicas.

17. Gestión de cambios

Los cambios que afecten el objetivo, los seis módulos, el plazo, la integración con SAP, el licenciamiento o los entregables principales deberán ser analizados por el equipo.

Cada cambio relevante deberá registrar:

- Identificación del cambio.

- Motivo.

- Impacto en el alcance.

- Impacto en el tiempo.

- Impacto técnico.

- Riesgos asociados.

- Decisión adoptada.

- Responsable de aprobarlo.

- Fecha de aprobación.

Las modificaciones menores de una historia podrán resolverse mediante el refinamiento del Product Backlog. Los cambios que afecten el alcance general deberán ser informados al docente y al representante de la organización.