## Slide 1
Plataforma Integrada de Gestión GGH
Integración con SAP Business One.
Matias Orellana · Millaray Esposito · Alexssander Lopez
Ingenieria en Informática · Sede Plaza Norte · 2026
Propuesta Proyecto APT
Notes: Presentarse, nombrar la empresa y anunciar que la exposición dura X minutos.
1

## Slide 2
Qué vamos a presentar
01
Contexto y problemática
Situación actual, impacto y licenciamiento.
02
Propuesta de solución
Plataforma y módulos seleccionados.
03
Diseño tecnológico
Tecnologías, integración con SAP y arquitectura.
04
Objetivos y perfil profesional
Objetivos, competencias e intereses profesionales.
05
Metodología y planificación
Scrum, responsabilidades, Carta Gantt e hitos.
06
Factibilidad y resultados esperados
Riesgos, medidas, evidencias, conclusión y referencias.
Notes: 2

## Slide 3
Problemática actual
En Ferretería Marsella (GGH), un mismo proceso se ejecuta hoy repartido entre cuatro herramientas: SAP Business One, planillas Excel, correo electrónico y pasos manuales. Ninguna de ellas contiene la operación completa, de modo que nadie puede seguirla de principio a fin.
01
Notes: 3

## Slide 4
Un proceso, cuatro herramientas
Cada paso vive en un sistema distinto y nada queda trazado de punta a punta
SAP Business One
APORTA
Es el ERP: la fuente oficial de la información del negocio.
FALLA
Exige una licencia por persona, incluso para solo consultar, y se vuelve más lento a medida que más usuarios lo ocupan.
Excel
APORTA
Es flexible y cada área la adapta a su forma de trabajar.
FALLA
La información se duplica, se desactualiza y no hay una versión única.
Correo
APORTA
Deja registro escrito de solicitudes y autorizaciones.
FALLA
No hay estado ni plazo: para saber en qué va una solicitud hay que volver a preguntar, y las respuestas quedan en cada bandeja.
Tareas manuales
APORTA
Resuelve lo que ningún sistema conecta hoy.
FALLA
Se repiten, se olvidan y dependen de quien las hace.
A QUE AREAS AFECTA : Ventas, bodega, logística. De forma indirecta, las jefaturas, que necesitan información actualizada y trazable para decidir.
SE USA PARA
Toda la operación del negocio. Ventas, compras, facturación y contabilidad trabajan sobre él.
SE USA PARA
Llevar el control paralelo de solicitudes y seguimientos.
SE USA PARA
Preguntar por ventas, enviar solicitudes de compra en Excel, consultar bloqueos de clientes y pedir autorizaciones.
SE USA PARA
Traspasar datos entre sistemas y hacer seguimiento.
SITUACIÓN ACTUAL EN GGH
Notes: Insistir en que ninguna herramienta es mala: el problema es la dispersión entre ellas.
4

## Slide 5
Situación actual del licenciamiento
LICENCIAS GGH
77
licencias SAP activas hoy en la empresas
32
son de vendedores, usadas para cotizaciones y órdenes de venta
CLP $44,7 a $53,6 mil
ahorro potencial al liberar esas 32 licencias
Alcance de la reducción
En esta etapa nos concentramos en las 32 licencias de CRM. Más adelante, nuevas funciones permitirán liberar otras del total de 77.
45 se mantendrian
Tipo de licencias
Licencia normal de SAP Business One, modalidad On-Premise, de pago único: CLP $1,4 a $1,7 millones por usuario (USD 1.500 a 1.800). El ahorro proyectado resulta de liberar las 32 licencias de vendedores, que pasan a operar desde la plataforma.
Notes: Aclarar que el rango de ahorro depende del tipo de licencia y del contrato vigente.
5

## Slide 6
02
La propuesta
Una plataforma web interna que centralizará los procesos, no un reemplazo del ERP.
Notes: 6

## Slide 7
Una Plataforma de gestión interna
Desarrollar una plataforma web interna que complemente a SAP Business One y centralice los procesos que actualmente se gestionan mediante correos electrónicos, planillas Excel y seguimientos manuales.
LA PLATAFORMA · LO QUE CONSTRUIREMOS
  Administrará usuarios, solicitudes, autorizaciones y procesos de posventa.
  Aplicará roles y permisos según el área o cargo.
  Registrará responsables, fechas, estados y acciones.
  Centralizará notificaciones y trazabilidad.
  Permitirá consultar y transferir información de manera controlada.
SAP BUSINESS ONE
Resultado esperado: disminuir el uso de correos y planillas, reducir tareas repetitivas y evitar que todos los usuarios necesiten ingresar directamente a SAP.
QUÉ HAREMOS
↔
  Continuará siendo la fuente oficial de información comercial, logística y contable.
  Administrará productos, clientes, stock y documentos empresariales.
  Recibirá únicamente las operaciones previamente revisadas y autorizadas
Notes: 7

## Slide 8
Seis módulos
Alcance funcional comprometido para el proyecto
01
Autenticación y control de acceso según el área, cargo y responsabilidades de cada usuario.
02
Creación, revisión, aprobación, rechazo y corrección de solicitudes, incluyendo estados y responsables.
03
Consulta de productos y clientes, generación de cotizaciones y gestión de solicitudes de órdenes de venta.
04
Avisos de actividades pendientes e historial de usuarios, fechas, estados, comentarios y acciones realizadas.
05
Consulta y transferencia controlada de información mediante servicios de integración o un entorno simulado.
06
Registro y seguimiento de devoluciones, cambios, servicios técnicos y productos faltantes, incorporando evidencias, autorizaciones, estados y comprobantes con código QR.
Usuarios, roles y permisos
Solicitudes y autorizaciones
Gestión comercial
Notificaciones y trazabilidad
Integración con SAP Business One
Gestión de Posventa
Notes: 8

## Slide 9
03
Tecnologías
Tecnologías, integración y arquitectura
Notes: 9

## Slide 10
Tecnologías que utilizaremos
Herramientas seleccionadas para desarrollar, documentar e integrar la solución, sin requerir nuevas licencias para el equipo.
FRONTEND
HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap
Construcción de interfaces web adaptables, formularios, paneles y visualización de información.
BACKEND
Python con Django
Implementación de la lógica de negocio, autenticación, permisos, flujos de autorización y servicios de integración.
BASE DE DATOS
PostgreSQL
Almacenamiento de usuarios, solicitudes, estados, notificaciones, evidencias y datos internos de la plataforma.
ERP
SAP Business One 10.0 sobre SAP HANA
Fuente oficial de información comercial, logística y contable utilizada por la organización.
CONTROL DE VERSIONES
Git y GitHub, en repositorio privado
Control de cambios, integración del trabajo, distribución de tareas y respaldo del desarrollo.
MODELAMIENTO
Diagrams.net, UML, BPMN y Figma
Elaboración de diagramas, modelos de procesos, arquitectura, flujos y prototipos de interfaces.
SAP Business One corresponde a una plataforma existente en GGH. Si no se dispone de acceso al ambiente real, la integración será validada mediante servicios simulados y datos ficticios.
Notes: 10

## Slide 11
Integración con SAP Business One
La decisión central del diseño será separar la lectura de la escritura.
Diseño proyectado
Plataforma
GGH
SAP
Business One
LECTURA
API propia sobre SAP HANA
Consultas de stock, precios y documentos. Sin modificar nada .
ESCRITURA
SAP Service Layer
Será el único canal soportado por SAP. Cada documento quedará sujeto a las mismas validaciones que si se digitara en el ERP.
Todo operará dentro de la red corporativa. Durante el desarrollo trabajaremos con datos de prueba y, si el ambiente real no está disponible, con servicios simulados.
Notes: 11

## Slide 12
Cuatro niveles
La infraestructura y el ERP ya existen en la empresa GGH. Nosotros construiremos los dos niveles superiores.
Intranet de gestion · Django y PostgreSQL
Concentrará los flujos con sus estados, autorizaciones y trazabilidad.
Construiremos
API de integración
Consultará el ERP en modo lectura y entregará los datos a la intranet.
Construiremos
SAP Business One
Seguirá siendo la fuente oficial del negocio, con Service Layer como interfaz de integración.
Ya existe
Infraestructura interna
Servidores propios de la empresa, con roles separados por función.
Ya existe
Ningún componente se publicará en Internet: todo operará dentro de la red corporativa.
SOBRE QUÉ SE APOYARÁ
Notes: 12

## Slide 13
04
Objetivos del proyecto
Qué buscamos lograr y qué aplicamos del perfil de egreso.
Notes: 13

## Slide 14
Qué buscamos lograr
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una plataforma web integrada de gestión interna para la empresa que centralice, automatice y permita dar trazabilidad a los procesos organizacionales seleccionados, mediante su integración con SAP Business One.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
Analizar los procesos actuales y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales.
2
Definir y priorizar los módulos según las necesidades de la empresa, el tiempo disponible y la capacidad del equipo.
3
Diseñar la arquitectura, la base de datos, las interfaces y el modelo de roles y permisos.
4
Implementar los seis módulos seleccionados y sus flujos de gestión.
5
Desarrollar y validar la integración controlada con SAP Business One.
6
Ejecutar pruebas funcionales, de seguridad y calidad.
7
Documentar el desarrollo, funcionamiento y resultados del proyecto.
Notes: 14

## Slide 15
Competencias que aplicamos
Competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática aplicadas al desarrollo del proyecto.
C1
Soluciones de software de calidad, aplicando su ciclo de vida
Aplicaremos análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, documentación y control de versiones.
C2
Bases de datos relacionales para los requerimientos de información
Modelaremos en PostgreSQL los usuarios, permisos, solicitudes, estados, notificaciones e historiales de la plataforma.
C3
Ingeniería y levantamiento de requisitos
Analizaremos los procesos de la empresa y documentaremos sus necesidades mediante historias de usuario y criterios de aceptación.
C4
Evaluación y gestión de proyectos informáticos
Gestionaremos el proyecto con Scrum, Product Backlog, sprints, Carta Gantt, seguimiento y control de riesgos.
C5
Calidad, seguridad y sostenibilidad del software
Aplicaremos control de acceso por roles, validación de datos, pruebas de seguridad, trazabilidad e integración controlada con SAP.
Notes: 15

## Slide 16
05
Metodología Scrum
Scrum adaptado al semestre, con sprints de dos semanas y avance verificable.
Notes: 16

## Slide 17
Metodología de trabajo: Scrum
Utilizaremos Scrum adaptado al contexto académico, con un Product Backlog compuesto por historias de usuario, criterios de aceptación, tareas técnicas, errores y mejoras. El desarrollo se organizará en sprints de aproximadamente dos semanas.
1
Levantamiento y análisis
2
Definición del alcance
3
Diseño de la solución
4
Desarrollo incremental
5
Integración y pruebas
6
Validación y mejora
7
Documentación y cierre
Eventos de seguimiento
  Planificación al inicio de cada sprint.
  Reuniones breves de seguimiento dos veces por semana.
  Revisión del incremento al finalizar el sprint.
  Retrospectiva para identificar mejoras.
  Actualización continua del Product Backlog.
Definición de terminado
  Cumpla sus criterios de aceptación.
  Se encuentre integrada y probada.
  No presente errores críticos conocidos.
  Su código esté versionado en el repositorio.
  Su documentación y evidencias estén actualizadas.
CÓMO TRABAJAREMOS
Notes: 17

## Slide 18
Plan de trabajo y responsabilidades
Fase 1 — Definición y planificación | Semanas 1 a 4
  Análisis de la problemática y levantamiento de requerimientos.
  Definición del alcance, historias de usuario y Product Backlog.
  Evaluación del diseño técnico, base de datos, interfaces y flujos.
  Planificación inicial de los sprints.
Fase 2 — Desarrollo y validación | Semanas 5 a 15
  Preparación del entorno y desarrollo incremental.
  Implementación de los seis módulos seleccionados.
  Integración con SAP Business One o servicio simulado.
  Pruebas, integración final y corrección de incidencias.
Fase 3 — Evidencias y presentación | Semanas 16 a 18
  Preparación de evidencias sanitizadas.
  Validación del incremento final.
  Demostración controlada y presentación del proyecto.
REPARTO DE RESPONSABILIDADES
Integrante 1 (Matias Orellana)
Coordinación de Scrum y cronograma, apoyo en requerimientos, backend, integración, repositorio y documentación técnica.
Integrante 2 (Millaray Esposito)
Análisis funcional, modelamiento de procesos, interfaces, experiencia de usuario, documentación funcional y pruebas de aceptación.
Integrante 3 (Alexssander López)
Scrum Master y desarrollo backend
Base de datos, desarrollo de componentes, integraciones, validaciones, pruebas técnicas y preparación de la demostración.
PLAN DE TRABAJO
Análisis funcional y frontend
Backend y base de datos
Trabajo compartido
Planificación de sprints, revisión del avance, pruebas, actualización de evidencias y presentación de resultados.
Notes: 18

## Slide 19
06
Factibilidad, riesgos y medidas
El riesgo principal no es técnico, es de dimensionamiento.
Notes: 19

## Slide 20
Por qué este proyecto
Tiempo y alcance
Procesos dispersos entre cuatro herramientas y 32 licencias usadas solo para cotizar.
Una solución acotada
Seis módulos, integración con SAP y un alcance que cabrá en el semestre.
Un valor verificable
El ahorro y lDará trazabilidad a cada proceso, con un ahorro estimado entre USD 48.000 y USD 57.600.a trazabilidad se pueden medir al terminar.
Notes: 22

## Slide 21
Principales riesgos y medidas
RIESGO
MEDIDA
Proyecto mayor que el tiempo disponible
Acotar el producto mínimo viable, priorizar funciones esenciales y registrar funcionalidades secundarias como trabajo futuro.
Cambios en los requerimientos
Refinar el Product Backlog y acordar los cambios relevantes con la organización y el docente.
Disponibilidad de los integrantes
Distribuir las tareas por sprint, comunicar impedimentos y reasignar actividades cuando sea necesario.
Falta de acceso al entorno real de SAP
Utilizar datos ficticios y servicios simulados que reproduzcan las consultas y respuestas necesarias.
Confidencialidad de la información
Mantener el repositorio privado y utilizar evidencias sanitizadas sin credenciales, rutas internas ni datos empresariales.
RIESGOS Y MEDIDAS
Las tecnologías serán de libre acceso y ya contamos con los materiales: el riesgo principal será de dimensionamiento.
Notes: 20

## Slide 22
Evidencias propuestas
QUÉ ENTREGAREMOS. REVISARRRRRR
AVANCE — Documento de análisis y diseño del proyecto
Incluirá la problemática, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, criterios de aceptación, procesos modelados, arquitectura propuesta, modelo de datos y diseño inicial de interfaces.
Justificación: demostrará que el desarrollo se basa en una problemática real, requerimientos definidos y una planificación técnica coherente.
AVANCE — Registro visual del incremento funcional
Capturas de pantalla o video de las funcionalidades desarrolladas, utilizando usuarios y datos ficticios. No se entregará código fuente ni acceso a las carpetas o al repositorio.
Justificación: permitirá comprobar el avance funcional protegiendo los activos tecnológicos y la información de la empresa.
FINAL — Demostración controlada de la plataforma
Presentación presencial o mediante videollamada de los módulos seleccionados y sus flujos principales, utilizando un ambiente seguro con datos ficticios.
Justificación: permitirá validar el funcionamiento del proyecto sin entregar una copia ejecutable, acceso permanente ni componentes internos de la solución.
FINAL — Informe de resultados y pruebas sanitizado
Documento con casos de prueba, criterios de aceptación, resultados, incidencias corregidas y conclusiones. Las evidencias ocultarán datos, credenciales, rutas, direcciones y configuraciones sensibles.
Justificación: permitirá acreditar la calidad y el cumplimiento de los objetivos sin comprometer la confidencialidad ni la seguridad del sistema.
Notes: 21

## Slide 23
Una necesidad real
GGH mantiene procesos distribuidos entre SAP Business One, planillas Excel, correos electrónicos y seguimientos manuales, dificultando la trazabilidad y aumentando la dependencia de tareas repetitivas.
Conclusiones del proyecto
Una propuesta viable
La plataforma concentrará seis módulos esenciales, se desarrollará mediante Scrum y utilizará recursos disponibles. La integración con SAP podrá validarse mediante el ambiente real o servicios simulados.
Un valor verificable
La solución permitirá centralizar solicitudes, registrar responsables y estados, mejorar la trazabilidad y disminuir el uso de herramientas dispersas y accesos directos innecesarios a SAP.

## Slide 24
Matías Orellana
El proyecto se relaciona con su interés en automatizar procesos, gestionar datos, desarrollar componentes backend e integrar sistemas empresariales.
Conclusiones individuales y proyección profesional
Millaray Espósito
El proyecto se relaciona con su interés en comprender a los usuarios, diseñar interfaces claras y validar la calidad mediante criterios de aceptación.
Alexssander López
El proyecto se relaciona con su interés en las reglas de negocio, el modelamiento de datos y la comunicación controlada entre la plataforma y SAP.

## Slide 25
GRACIAS